政府采购项目采购需求

项目名称：2025年德阳市城市治理数字化应用服务项目（德阳工业互联网综合服务平台）

采购单位：德阳市数据局

所属年度：2025年

编制单位：德阳市数据局

编制日期：2026年04月10日

- 第一章项目基本情况

### 一、项目总体情况

（一）项目名称：2025年德阳市城市治理数字化应用服务项目（德阳工业互联网综合服务平台）

（二）项目所属年度：2025年

（三）项目所属分类：服务

（四）预算金额（元）：5368000.00元，大写（人民币）：伍佰叁拾陆万捌仟元整

最高限价（元）：3739957.00元，大写（人民币）：叁佰柒拾叁万玖仟玖佰伍拾柒元整

（五）项目概况：

德阳工业互联网综合服务平台作为赋能服务企业和资源整合统一的载体和入口，为德阳企业提供“数字化转型全生命周期服务”，帮助企业通过工业互联网实现提质降本增效、做优做大做强，沉淀相关数据至城市大脑，辅助政府实现基于数据的科学决策和资源配置，助力德阳实现智慧、安全、绿色、生态、可持续发展。

本次采购的“德阳工业互联网综合服务平台”使用单位为德阳市经济和信息化局，服务内容包括德阳工业互联网综合服务平台、人员驻场服务和云安全配套服务。具体服务内容：提供德阳工业互联网综合服务平台软件使用服务（含平台综合管理与运营中心服务、工业PaaS服务、业务中台、工业互联网应用服务中心、数采及边缘计算服务、工业大数据服务、OpenAPI能力开放平台、管理工具），同时提供两名人员驻场服务及配套的网络安全等级保护测评和商用密码应用安全性评估等服务。

本项目是否有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商：是，供应商名称：成都久信信息技术股份有限公司(91510100743647550B)，重庆信科设计有限公司(915000007093294879)

### 二、项目需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》的规定，本项目需要需求调查，具体情况如下：

·本项目属于以下应当展开需求的情形：

属于定制化信息化项目

- 需求调查方式：论证

（二）需求调查对象：论证专家（姓名：XX）

（三）需求调查结果

1.相关产业发展情况

工业互联网作为新质生产力核心载体，已成为推动制造业高质量发展的重要引擎。国家“十四五”规划及《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》明确提出，到2025年我国工业互联网产业规模将突破万亿元。本项目聚焦德阳市清洁能源装备、油气钻采装备、“硫-磷-钛-铁-锂-钙”循环产业等重点领域，构建数字化转型服务资源中心与项目服务专区，精准匹配中小企业数字化转型需求，符合区域产业数字化升级的迫切要求与国家战略导向。

2.市场供给情况

项目所需服务内容市场供给充分成熟。数字化转型服务资源中心及数字化转型项目服务专区（如数转水平自评、支付中心对接、补贴申报、数据整合等）由众多工业互联网平台运营商、SaaS服务商及咨询机构提供；平台综合管理与运营中心（门户、企业服务、资讯中心、工业应用库、普惠金融对接、企业中心、平台中台等）、工业PaaS服务、业务中台、工业互联网应用服务中心、工业大数据服务、数采及边缘计算服务、OpenAPI能力开放平台等技术模块，由云计算厂商、大数据服务商及系统集成商广泛供给；云安全服务、管理工具、驻场人员服务、网络安全等级保护测评、密码应用测评等标准化服务，由本地政务云及专业安全厂商提供，供应商众多，技术方案标准化程度高，具备充分竞争性。

3.同类采购项目历史成交信息情况

近期全国范围内同类工业互联网公共服务平台、电子政务平台及数字化转型服务采购项目成交价位合理。2021年广东省江门市工业互联网应用项目成交价约6000万元，2023年江苏省安全生产科学研究院工业互联网标识解析国家专用系统约230万元，2023年山东省郯城县工业互联网综合服务平台项目成交价548.30万元。2025年西安市中小企业数字化转型发展一站式服务系统建设项目成交价为205万元，2025年成都市制造业数字化转型支撑服务项目成交价为556.90万元。这些历史成交信息为本项目预算提供了可靠的市场价格基准，确保采购成本控制在合理区间。

4.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况

平台建成后，将产生持续运营需求，包括平台综合管理服务（数据统计、企业管理、运营管理、内容管理、应用中心管理、金融管理、帮助中心、用户中心等）、用户工作台、小程序端、移动客户端的日常运维与内容更新；工业PaaS服务（容器空间、工业服务、容器组、存储、集群管理）、大数据服务（数据运营、组件管理、数据集城、数据探索分析、作业管理、模型数据服务）、OpenAPI平台等技术组件的升级迭代与资源扩容；云安全服务实例续费及扩展、安全监测分析、远程应急响应等保障性服务，以及伴随用户增长的云计算资源、第三方API调用、短信通知等耗材补充，确保平台稳定运行与功能持续优化。

5.其他相关情况

项目强调生态构建与安全合规，需实现与支付中心、政策申报系统等外部系统的接口对接，支持试点企业数字化诊断报告传输、补贴线上申报、合同备案等闭环服务；平台需提供统一身份认证、单点登录、数据统计报表、通讯中心、报表中心等中台能力，以及数采及边缘计算服务（数据概览、物模型、设备地图）的物联网接入；同时，包含驻场人员服务统筹管理、故障处理、用户需求响应，以及网络安全等级保护三级测评、密码应用三级测评等法定要求，确保平台上线合规与数据安全，助力德阳市中小企业数字化转型生态培育。

### 三、项目采购实施计划

（一）采购组织形式：分散采购

（二）预算采购方式：公开招标

采购方式：公开招标

（三）本项目是否单位自行组织采购：否

（四）采购包划分：不分包采购

（五）执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1.不专门面向中小企业采购

2.不专门面向的原因：按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形

注：监狱企业和残疾人福利单位视同小微企业。

（六）是否采购环境标识产品：否

（七）是否采购节能产品：否

（八）项目的采购标的是否包含进口产品：否

（九）采购标的是否属于政府购买服务：否

（十）是否属于政务信息系统项目：否

（十一）是否属于高校、科研院所的科研仪器设备采购：否

（十二）是否属于PPP项目：否

（十三）是否属于签订不超过3年履行期限政府采购合同的项目：是

履行期限：两年

### 四、项目需求及分包情况、采购标的

#### （一）分包名称：采购包一

1、执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1)不专门面向中小企业采购

2、预算金额（元）：5,208,000.00元，大写（人民币）：伍佰贰拾万捌仟元整

最高限价（元）：3,634,957.00元，大写（人民币）：叁佰陆拾叁万肆仟玖佰伍拾柒元整

3、评审方法：综合评分法

4、定价方式：固定总价

5、是否支持联合体投标：否

6、是否允许合同分包选项：否

7、拟采购标的的技术要求

| 1 | 采购品目 | C16029900其他系统集成实施服务 | 标的名称 | 2025年德阳市城市治理数字化应用服务项目（德阳工业互联网综合服务平台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量 | 1.00 | 单位 | 项 |
|  | 合计金额（元） | 3,634,957.00 | 单价（元） | 3,634,957.00 |
|  | 是否涉及强制采购节能产品 | 否 | 不涉及强制采购节能产品原因 | 无 |
|  | 是否涉及优先采购环境标志产品 | 否 | 不涉及优先采购环境标志产品原因 | 无 |
|  | 是否涉及采购进口产品 | 否 | 标的物所属行业 | 软件和信息技术服务业 |

标的名称：2025年德阳市城市治理数字化应用服务项目（德阳工业互联网综合服务平台）

#### （二）分包名称：采购包二

1、执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1)不专门面向中小企业采购

2、预算金额（元）：80,000.00元，大写（人民币）：捌万元整

最高限价（元）：50,000.00元，大写（人民币）：伍万元整

3、评审方法：综合评分法

4、定价方式：固定总价

5、是否支持联合体投标：否

6、是否允许合同分包选项：否

7、拟采购标的的技术要求

| 1 | 采购品目 | C16029900其他系统集成实施服务 | 标的名称 | 2025年德阳市城市治理数字化应用服务项目（德阳工业互联网综合服务平台）网络安全等级保护测评服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量 | 1.00 | 单位 | 项 |
|  | 合计金额（元） | 50,000.00 | 单价（元） | 50,000.00 |
|  | 是否涉及强制采购节能产品 | 否 | 不涉及强制采购节能产品原因 | 无 |
|  | 是否涉及优先采购环境标志产品 | 否 | 不涉及优先采购环境标志产品原因 | 无 |
|  | 是否涉及采购进口产品 | 否 | 标的物所属行业 | 软件和信息技术服务业 |

标的名称：2025年德阳市城市治理数字化应用服务项目（德阳工业互联网综合服务平台）网络安全等级保护测评服务

#### （三）分包名称：采购包三

1、执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1)不专门面向中小企业采购

2、预算金额（元）：80,000.00元，大写（人民币）：捌万元整

最高限价（元）：55,000.00元，大写（人民币）：伍万伍仟元整

3、评审方法：综合评分法

4、定价方式：固定总价

5、是否支持联合体投标：否

6、是否允许合同分包选项：否

7、拟采购标的的技术要求

| 1 | 采购品目 | C16029900其他系统集成实施服务 | 标的名称 | 2025年德阳市城市治理数字化应用服务项目（德阳工业互联网综合服务平台）商用密码应用安全性评估服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量 | 1.00 | 单位 | 项 |
|  | 合计金额（元） | 55,000.00 | 单价（元） | 55,000.00 |
|  | 是否涉及强制采购节能产品 | 否 | 不涉及强制采购节能产品原因 | 无 |
|  | 是否涉及优先采购环境标志产品 | 否 | 不涉及优先采购环境标志产品原因 | 无 |
|  | 是否涉及采购进口产品 | 否 | 标的物所属行业 | 软件和信息技术服务业 |

标的名称：2025年德阳市城市治理数字化应用服务项目（德阳工业互联网综合服务平台）商用密码应用安全性评估服务

- 技术、服务及其他要求

### 一、技术要求

#### （一）采购包一

标的名称：2025年德阳市城市治理数字化应用服务项目（德阳工业互联网综合服务平台）

| 2025年德阳市城市治理数字化应用服务项目（德阳工业互联网综合服务平台）服务内容及要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务名称 | 服务内容及功能要求(除标识为“●”需在现场演示中进行评分，其余服务要求及功能要求均为实质性要求) | 单位 | 数量 |
| 一 | 软件使用服务 |  |  |  |
| （一） | 平台综合管理与运营中心 |  |  |  |
| 1 | 平台门户 | 1.门户信息管理。聚焦关键信息与动态内容精准呈现，平台门户将核心数据与热点资讯深度整合，打造直观高效的信息获取入口。门户显著位置展示视觉化banner图，同步公示注册企业数等核心统计数据，让用户快速掌握平台核心规模与关键指标；同时实时更新供需快报、最新政策、新闻资讯等时效性内容，确保用户第一时间获取行业动态、政策红利及供需对接信息。整体布局简洁清晰、重点突出，既满足用户对核心数据的快速查阅需求，又保障热点内容的及时触达，全方位优化门户信息获取体验，助力用户高效决策。 2.登录与账户辅助服务。为充分满足不同用户的登录习惯与使用需求，平台门户搭建多元化登录体系，提供丰富且灵活的登录选择，涵盖密码登录、验证码快捷登录两种基础登录方式，同时提供接入第三方登录渠道，实现跨平台便捷接入。配套设置账户辅助功能，包括记住手机号快捷勾选选项，减少重复输入操作；提供忘记密码找回入口，支持用户通过安全验证快速重置密码，保障账户找回便捷性。 3.动态运营位管理。围绕信息传递、用户引导与生态展示三方面，平台门户提供灵活多元、可动态调整的运营管理体系。支持对供需快报、新闻资讯等时效性强的内容进行置顶、排序等精细化运营，确保热点信息优先触达用户；同时可对门户内多领域应用展示进行灵活排序、按需删除等操作，实现应用资源的高效配置与精准呈现。配套设置侧边提示弹窗触达位及吸边图标固定入口，通过精准触达与持续曝光强化功能引导，既保障运营操作的灵活性与便捷性，又能有效提升用户对关键功能与核心信息的感知度。 | 项 | 1 |
| 2 | 企业服务 | 企业服务需提供以下功能模块：设立变更模块提供企业地址、公司变更登记、分公司变更登记的指南服务；资质认证模块提供安全评价机构资质证书首次申请、检测检验机构申请地址变更等资质认证相关服务；人力资源模块提供劳动人事争议仲裁申请、集体合作审查、稳岗补贴申领等人力资源相关服务；安全生产模块提供安全生产许可证延期、民用爆炸物品销售仓库地址变更等安全生产相关服务；其他模块包括法人服务、设立变更、资质认证、医疗卫生、人力资源、投资审批、社会保障、农林牧渔、科技创新、安全生产在内的所有企业服务应用。 | 项 | 1 |
| 3 | 资讯中心服务 | ●1.提供资讯中心，围绕互联网、物联网、智能硬件、智能制造、智慧物流、新技术应用、新能源、教育、德阳资讯，定时更新资讯。 2.支持按发布时间筛选最新资讯，支持热门资讯更换，实现热门资讯快速可达。 | 项 | 1 |
| 4 | 工业应用库 | ●1.提供热门精选产品应用，包括行业应用、数据服务、多环节协同优化、新模式新业态、产品工艺研发、生产过程管控。 ●2.提供应用详情在线获取，提供产品简介、产品架构、详细功能，提供产品咨询。 ●3.针对各行业、各场景痛点，提供成熟的数字化解决方案，突出核心优势与服务架构，包括行业解决方案和场景解决方案，行业按照机械装备、材料化工、食品饮料、建材家居、电子信息等进行分类；场景按照生产作业、仓储配送、模式创新、智慧园区、质量管控、设备管理、安全管控等维度进行分类。 4.提供行业研究报告，支持按行业及关键词搜索并展示最新报告及浏览历史； 5.供需对接提供大规模定制模式，构建生态合作机制。 | 项 | 1 |
| 5 | 普惠金融对接服务 | 平台提供银企智能撮合服务，解决企业融资信息不对称问题。普惠金融对接服务主要通过引入本地普惠金融对接服务，解决企业资金问题，订阅融资提供基于采购合同、存货抵押或信用评估的融资服务；票据贴现搭载银行资源实现线上银票开立、贴现秒到账及电子保函快速开具，并提供票据价格试算功能；普惠金融对接服务包含贷款需求发布与匹配、基于企业画像的定制化融资产品推荐，以及覆盖国内信用证和国际信用证的开立、融资与押汇服务。 | 项 | 1 |
| 6 | 企业中心管理 | 提供企业中心管理功能：首页展示企业基本信息、部门成员及已安装应用；组织架构管理企业部门、成员及权限；应用管理支持创建应用与查看安装列表；供给方处理中心；企业管理维护企业基本信息；需求方管理中心；管理员日志查看用户操作记录；券中心管理可用、已用及过期优惠券；消息中心接收并处理平台通知与沟通信息；政策申报提供政府优惠政策申报及管理；同时对接统一身份认证系统实现无缝登录与平台访问。 | 项 | 1 |
| 7 | 平台中台服务 | 1.统一身份认证与单点登录服务，构建平台统一的用户身份管理与认证中心。提供工业互联网平台的标准化接入服务，通过实现跨系统的单点登录能力，确保所有注册用户只需一个账号，即可无缝访问并获得其权限范围内所有关联平台的授权服务，实现“一号通访”。 2.运营支撑与生态集成服务，构建一个集中的运营中台，整合多个分散的服务后台，以大幅提升整体运维效率与业务协同能力。实现与各生态方系统的全面对接，包括：对接生态方用户体系以打通个人用户账户、对接生态方平台以同步企业用户信息、对接用户服务设备管理以支撑具体应用场景、对接供需平台以优化生产资料匹配、对接应用中心以汇聚工业应用资源、对接解决方案平台以支持行业数字化方案定制、对接教育培训平台以集成企业培训系统，形成统一的运营支撑能力。 | 项 | 1 |
| 8 | 平台管理服务 |  |  |  |
| 1） | 平台数据统计 | ●1.平台数据统计页面用于展示平台周期性的数据，主要功能包括，（1）注册用户量：月新增、月环比；（2）登录用户量：月新增、月环比；（3）用户登录次数：月新增、月环比；（3）上月企业登录次数：日新增、日环比；（4）企业登录次数：月新增、月环比、日新增、日环比；（5）注册企业量：月新增、月环比、日新增、日环比；（6）认证企业量：月新增、月环比、日新增、日环比；（7）登录企业量：月新增、月环比、日新增、日环比。 2.提供点击量、点击量趋势、日趋势、企业分布、诉求提报、咨询提报等实时数据。 | 项 | 1 |
| 2） | 企业管理服务 | ●企业管理服务主要功能包括：企业列表管理企业用户注册ID、名称、统一社会信用代码、类型、行业、法人信息、认证状态及登录行为等数据，支持筛选或导出Excel；用户列表管理个人用户账号、绑定手机号、注册方式、认证企业数、账号状态及登录时间等数据，支持筛选或导出Excel；登陆日志记录所有用户登录明细，可按时间和关键词查询并导出存档；用户足迹追踪用户浏览页面行为，可按时间、功能模块及关键词筛选并导出存档。 | 项 | 1 |
| 3） | 运营管理服务 | 运营管理服务主要功能包括：咨询管理记录并回复用户提交的咨询，支持按联系人、手机号、企业名称、来源及提交时间筛选与导出存档；诉求管理处理用户诉求并编辑答复详情，可按诉求分类、联系人、状态及时间筛选导出；活动管理主要支持首页菜单设置新增菜单名称/排序值/ICON、活动列表管理活动名称/类型/时间/状态等数据并支持增删改查、活动用户管理按活动名称/类型/行业筛选用户数据并支持导出；运营位管理支持新增/编辑/删除运营位信息，可按主副标题及首页展示状态筛选；通知管理分已发布公告与草稿板块，支持按标题搜索及发布/暂存操作；搜索内容管理配置功能模块/简介/跳转地址等数据，支持增删改及关键词查询；公共上传管理维护附件信息（名称/链接/类型等），支持增删改及分类查询。 | 项 | 1 |
| 4） | 内容管理服务 | 内容管理模块负责平台前端内容配置与审核，主要功能包括：支持按状态/渠道筛选并管理跳转地址及排序；内容过滤设定标签规则与关键词黑白名单；赋能案例管理支持手动新增/搜索案例并控制发布状态；解决方案管理可编辑方案详情/调整显示状态/监控浏览量；咨询列表管理资讯增删及状态筛选；视频管理分类上传视频并设置排序；行研报告控制显示状态及行业分类；政策文件管理政策发布/申报流程/有效期设置；点击量配置调整页面排序；数字大屏可视化展示区域企业认证数据。 | 项 | 1 |
| 5） | 应用中心管理服务 | 应用中心管理聚焦SaaS应用全周期管控，主要功能包括：支持应用管理按名称/类型/状态审核应用详情；上架管理设置应用标签及上下架状态；应用页面配置布局页面模块显示逻辑；应用申请与授权管理，服务支持与状态跟踪；产品类型管理将应用分类为领域方案/行业方案等并设置多级分类；产品标签管理配置单标签启用状态；产品标签组管理配置标签组启用状态；应用管理支持维护应用产品管理信息：通过应用名称/状态/创建时间查询应用，展示编码/类目/状态等数据，支持查看应用详情。 | 项 | 1 |
| 6） | 金融管理服务 | 提供银企智能撮合服务，解决企业融资信息不对称问题。金融管理主要功能包括：贴现结算管理记录起止日期/金额/服务费并新增记录；票据贴现分贴现数据（导出银行/利率/票面信息）和签约数据（查询企业开户/额度）；货款管理跟踪贷款申请（导出期望金额/企业/法人/联系信息）。 | 项 | 1 |
| 7） | 帮助中心管理服务 | 帮助中心管理服务提供知识库架构，主要功能包括：菜单管理支持配置多级菜单名称及排序；问题管理支持新增/发布问题（含附件上传），按状态/菜单筛选问题；列表主要展示：问题名称、状态、所属菜单、创建时间、排序值、已解决投票、未解决投票；可在操作栏进行修改，删除、上下架。 | 项 | 1 |
| 8） | 用户中心服务 | 用户中心提供个人和企业账户数据管理服务，主要功能包括：用户列表管理支持个人账号/手机号/登录行为，支持筛选导出；企业列表管理支持企业认证信息/法人资料/登录记录，支持筛选导出。 | 项 | 1 |
| 9 | 用户工作台 | 提供用户工作台，主要功能包括：：我的收藏按资讯、行研、政策、供需分类展示名称、时间并支持编辑；评测报告展示工业互联网评估与AI商业计划书测评记录；供需管理支持我的需求发布及管理需求详情与预算、我的服务发布及管理服务信息、我的留言收发咨询；我的应用管理常用与全部应用列表，支持跳转应用中心及添加常用；我的诉求记录提报列表并提验证码提报入口；我的足迹追踪用户浏览行为支持时间功能筛选及清空；消息中心分类业务消息、系统消息、公告并支持搜索；账号中心管理个人资料、企业绑定及身份认证。 | 项 | 1 |
| 10 | 小程序端平台功能 | ●依托微信平台提供轻量化应用，实现即用即走功能，通过小程序形式便捷传播，包括“首页”、“工作台”、“消息”、“我的”；提供政策服务、企业评估诊断、解决方案、资讯中心、行研报告、赋能案例、供需大厅；政策服务提供关键词搜索、最新政策展示、智能匹配、政策订阅、政策收藏；解决方案按照行业解决方案、场景解决方案进行全方位覆盖。 | 项 | 1 |
| 11 | 移动客户端（APP） | 提供独立移动端APP，实现数字化转型深度服务，包括“首页”、“工作台”、“消息”、“我的”；提供政策服务、企业评估诊断、解决方案、资讯中心、行研报告、赋能案例、供需大厅；政策服务提供关键词搜索、最新政策展示、智能匹配、政策订阅、政策收藏；解决方案按照行业解决方案、场景解决方案进行全方位覆盖。 | 项 | 1 |
| 12 | 客户化开发服务 | 为用户提供技术开发支持，主要功能包括：开发语言支持多环境基础镜像；通用开发工具提供标准化行业化应用模式；通用算法模型封装工业领域算法；微服务组件将业务拆分为独立可部署单元。 | 项 | 1 |
| 13 | 客户化测试服务 | 提供对客户化开发应用的测试服务，构建软件验证环境用于测试设计的正确性及可靠性，包含信号输入、数据处理、验证输出流程；支持硬件描述语言搭建测试向量。 | 项 | 1 |
| （二） | 工业PaaS服务 |  |  |  |
| 1 | 容器空间和工业应用管理 | 支持以容器空间方式管理资源配额；实现应用全生命周期管理、创建配置文件及加密文件、配置应用域名；内置多租户应用模板实现一键部署、编排管理及跨数据中心分发；通过标准化可视化应用编排呈现复杂业务系统；配合全自动化策略驱动实现持续部署与自动运维。 | 项 | 1 |
| 2 | 工业服务管理 | 支持服务全生命周期管理、设置服务CPU内存配额；绑定解绑访问域名与服务端口协议、通过键值对配置服务环境变量与标签；提供重建、滚动两种服务发布策略；为服务内多路径设定持久化存储卷、挂载配置文件控制读写；配置服务命令参数、自定义DNS策略。 | 项 | 1 |
| 3 | 容器组管理 | 支持查看管理集群内容器组；在线查看容器组日志；通过命令行在线访问容器组。 | 项 | 1 |
| 4 | 容器存储管理 | 支持存储卷全生命周期管理、镜像上传下载管理；对接NAS、Ceph等商业分布式存储实现容器持久化存储。 | 项 | 1 |
| 5 | 容器集群管理 | 支持收集展示操作审计日志并分析失败原因；监控应用、服务、容器组等资源；配置多种网络模式平滑对接物理、虚拟机及容器网络；通过去中心化设计实现超大规模集群高可用；内置多级权限支持虚拟团队与空间管理；管理分布式多集群多可用区。 | 项 | 1 |
| （三） | 业务中台 |  |  |  |
| 1 | 用户中心 | 对平台上所有用户进行统一识别和管理，提供注册、登录、绑定/解绑、统一认证、单点登录、会话保持、单点退出功能。 | 项 | 1 |
| 2 | 事项中心 | 1.提供办事管理、项目管理、产品管理、方案管理等事项处理功能。 （1）办事管理支持对各类办事业务事项的管理，包括业务流程的搭建，业务数据状态的流转。 （2）项目管理支持对各类项目申报事项的管理，包括项目的审批、项目的驳回、项目的验收等工作，可以查看项目申报业务数据状态的流转。 （3）产品管理支持对接入平台的所有产品的管理，包括产品的描述，产品的标签维护，产品的启用停用等，实现产品的有效配置管理。 （4）方案管理支持对方案的配置维护，包括方案的基本属性设置，标签属性维护，方案的启用，个性化推荐等。 | 项 | 1 |
| 3 | 通讯中心 | 1.通讯中心整体负责消息分发功能，主要包括站内消息、消息接收配置、语音接收配置和接收人管理等功能。 （1）站内消息支持按消息类别和消息类型，筛选查看站内信。 （2）消息接收配置支持用户根据自身的需求，配置各个类型消息的接收方式（邮箱、站内信）和接收人。 （3）语音接收配置支持开启语音通知、配置语音接收人。 （4）接收人管理支持添加/删除接收人、修改接收人的信息，支持自定义的方式，以及管理接收人订阅的消息类型。 | 项 | 1 |
| 4 | 报表中心 | 1.根据各维度指标体系进行主题筛选与确定，进行各分主题及相关指标的设计。按照层级划分、维度分析、展示方式等细化要求，建立平台智能指标库； 2.基于指标库搭建报表中心，报表中心提供导出和分享功能，支持将报表导出为常见的文件格式（如PDF、Excel、CSV）；提供了数据的集中存储和可视化展示；集成各个业务系统和数据源的性能指标和关键指标，实时监控和追踪业务的运行状况和指标变化。 | 项 | 1 |
| （四） | 工业互联网应用服务中心 |  |  |  |
| 1 | 统一用户API | 通过标准统一API，实现数字的图表化呈现，帮助企业用户和运营人员对企业现状和平台运行情况进行数据采集整理、统计分析和态势预测。 | 项 | 1 |
| 2 | 用户控制台 | 提供各种概要信息帮助使用者快速了解之前的工作情况、当前的任务进度以及之后的工作安排等信息；统一进行消息处理和待办事项处理，提升用户体验。 | 项 | 1 |
| 3 | 应用中心租户管理服务 | 提供添加新功能或修改完善现有功能来满足租户的需求；支持不同租户之间数据和配置的隔离，确保各个租户数据安全与隐私；支持租户对数据结构、界面、业务逻辑的个性化需求。 | 项 | 1 |
| 4 | 内容管理 | ●提供对内容进行管理，包括：Banner配置、内容过滤、赋能案例、解决方案、资讯列表、视频管理、行研报告、政策管理。 | 项 | 1 |
| 5 | 应用产品配置 | ●通过对应用产品资源的分配和重组，实现市场对比或供需的展示，主要功能包括：应用产品市场首页配置、产品上架管理、基础信息审核、应用类型管理、应用管理列表、产品标签管理等。 | 项 | 1 |
| 6 | 第三方能力管理 | 对服务商的第三方能力进行统一管理，主要功能包括：展示三方能力的内容列表和审核列表，查看相关信息。 | 项 | 1 |
| 7 | 系统设置 | 实现对系统运行环境进行管理，用户可以通过系统用户界面输入完成配置操作，实现系统运行要求；根据用户需求按一定的策略对系统配置资源和信息进行分配和调度。 | 项 | 1 |
| 8 | 团队应用管理 | 团队应用管理主要功能包括：支撑平台运营和协作SaaS服务运行；支持团队内个人常用应用分析展示；基于系统与个人信息推荐热门应用提升体验；实现应用单点登录跳转；通过分组标签设置管理应用分类；配置人员权限管理账号应用权限；支持在应用商城在线浏览查询提交订单完成购买；支持手动部署新应用至管理平台。 | 项 | 1 |
| 9 | 团队管理 | 1.通过团队群组方式进行管理，支持企业团队内部各员工可以有不同权限，不同功能数据； 2.支持团队统计列表、团队项目管理。 | 项 | 1 |
| 10 | 组织架构 | 1.基于“纵向权属分配、横向职能关联”组织架构设计原则，支持权属分配不同得组织结构，保证运行高效及满足管理需要，实现不同功能权限分配与业务功能使用，包括部门管理、角色管理、邀请成员加入团队、申请加入团队审批、成员修改删除等功能。 | 项 | 1 |
| 11 | 管理员日志 | 日志管理包括管理系统日志、应用程序日志、安全日志、日志审计、网络日志等。对管理员日志进行保存和展示，实现团队操作留痕。 | 项 | 1 |
| 12 | 企业设置 | 提供对企业进行统一设定的功能，主要包括全局设置、成员管理等功能。企业管理员可以对企业的账号注册和邀请策略进行统一设置，以保障企业的账号注册安全。设置企业信息，提升用户操作的安全性和系统运行的稳定性。 （1）全局设置功能支持设置企业的一些基本信息。 （2）成员管理功能支持管理员设置其他成员的角色、或者对成员账号进行禁用操作。 | 项 | 1 |
| 13 | 运营端权限管理 | 提供平台权限分配功能，提供角色管理功能。根据系统设置的安全规则或者安全策略，用户只能访问自己被授权的资源，提升运营人员的管理效率。 | 项 | 1 |
| 14 | 运营端应用管理 | 1.实现对应用资源的再分配和重组，实现运营端应用配置管理功能，提高应用的运营质量及用户满意度。 2.支持对预制应用进行审核、驳回、通过、上下架排序管理；支持对应用数据进行管理，包括应用信息、应用分类等；支持对应用访问记录查看； 支持查看应用订阅记录。 | 项 | 1 |
| 15 | 用户登录服务 | 打通应用账户数据，将同一个用户同一账号的在不同业务系统的账户数据进行部分关联和同步，移动产品开启第三方登录接口，用户注册/登录时授权第三方，即可通过第三方账号登录产品。提供不同账号体系登录平台的方式，用户登录更便捷。 | 项 | 1 |
| 16 | 用户资料服务 | 1.提供完整、安全的用户信息维护模块，确保应用中心用户能够自主、便捷地维护其在系统中的个人或组织资料；实现用户对基本信息的查询与编辑等核心功能； 2.通过身份验证与数据加密等技术手段，保障用户操作过程与个人信息的数据安全，并确保该服务在高并发访问下的系统稳定与运行流畅。 | 项 | 1 |
| 17 | 系统申请 | 提供用户使用平台上所部署的工业应用的开通服务、组织建立、组织修改、权限配置、权限修改、关闭服务等功能，包括申请、驳回、批准等流程管理服务。 | 项 | 1 |
| （五） | 数采及边缘计算服务 |  |  |  |
| 1 | 数据概览 | 提供基于IoT物联网的数采及边缘计算服务的基本数据概览，包括边缘设备状态的监控和边缘接收、发送数据量的趋势分析，平台数据流的统计和平台数据流趋势的分析等，将数据安全稳定导入政府侧用户相关数据看板中。 | 项 | 1 |
| 2 | 物模型 | 支持将物理世界的实体对象构建为一个模板对象,主要功能包括模板列表，创建产品，产品详情、编辑和删除功能，设备数据，产品属性。 | 项 | 1 |
| 3 | 设备地图 | ●提供IoT物联网设备“设备地图”功能，实时监测设备点位分布情况，设备运行状态情况。 | 项 | 1 |
| （六） | 工业大数据服务 |  |  |  |
| 1 | 数据运营 | 主要功能包括构建工业经济运行大数据看板，提供数据资产目录灵活定制企业目录并通过搜索引擎快速查询数据；构建资产看板全局统计展示数据资产总量、增量趋势及分类指标。 | 项 | 1 |
| 2 | 组件管理 | 组件管理主要功能包括支持组件启停操作和可视化参数配置；实现政府侧用户端场景下的组件使用申请提交及平台管理员审批流程;完善与其他平台之间的数据同步机制。 | 项 | 1 |
| 3 | 数据集成 | 基于统一数据描述和建模标准，实现物联数据、结构化数据、非结构化工业数据的集中管理和共享交换，对地区产业工业数据进行有效整合；提供基于可视化控件的拖拽式数据预处理任务开发及任务的工作流方式调度和执行，提供数据预处理操作；提供操作海量工业数据API调用接口，为上层个性化数据服务提供开发支持。 | 项 | 1 |
| 4 | 数据探索分析 | 数据探索分析主要功能包括提供多源数据即席查询（Adhocqueries）支持用户自定义查询条件并生成结果，实现PB级数据高并发实时分析，无缝对接大数据生态处理实时离线数据，支持RDS、Doris、Hive、HDFS等多源联邦分析；同时提供交互分析功能满足主管部门对工业大数据的分析需求。 | 项 | 1 |
| 5 | 作业管理 | 提供可视化数据开发平台和数据开发组件，支持全自动的作业调度和监控功能，帮助用户快速实现数据加工与处理。 | 项 | 1 |
| 6 | 大数据模型数据服务 | 主要功能包括：通过开放API支持用户定制开发实现外部大数据模型和工业大数据的合理合规高效供给；提供统一API管理实现外部大数据模型接口新增编辑删除及流量管控、配额管理、全流程监控；提供对数据服务API的账号及授权管理，确保数据访问安全。 | 项 | 1 |
| 7 | 系统管理 | 主要功能包括：实现政府侧用户管理功能，支持独立登录体系及可扩展权限体系；权限管理支持按组织、角色、人员设置数据权限与功能权限；角色管理提供角色创建、权限关联及用户分配角色功能。 | 项 | 1 |
| （七） | OpenAPI能力开放平台 |  |  |  |
| 1 | API索引服务 | 提供集中的API资源目录与检索入口，实现完整的API列表展示、清晰的API来源标识、支持通过关键词对API名称进行高效的模糊检索，并为用户提供便捷的在线API申请功能。 | 项 | 1 |
| 2 | APP管理服务 | 提供对平台内接入应用（APP）的基础管理能力，包括支持通过APP名称对已创建的应用进行查询检索，以及提供完整、流畅的新建APP创建流程与信息配置功能。 | 项 | 1 |
| 3 | 授权管理服务 | 实现对API使用授权的全流程线上管理，涵盖从提交申请到结果通知的完整授权审批流程、所有历史授权记录的归档与查询，并能将授权结果与服务合同进行电子化关联管理。 | 项 | 1 |
| 4 | API管理服务 | 提供平台运营方在后台对API资源进行高效组织和部署的能力，包括对API进行逻辑划分的分组管理功能，以及对多个API执行一次性操作（如发布、下线）的批量发布功能。 | 项 | 1 |
| 5 | 权限管理服务 | 提供平台统一的访问控制管理功能，提供对系统内所有角色进行定义和配置的角色管理功能，以及对平台所有用户账户信息进行维护与角色分配的用户管理功能。 | 项 | 1 |
| 6 | 租户平台管理服务 | 为最终用户（租户）提供一个功能完整、数据独立的自主管理门户，内嵌租户层面的用户管理、角色管理、API管理、合同管理、APP管理以及消息订阅等全套管理功能。 | 项 | 1 |
| 7 | 管理平台 | 为系统管理员提供一个统一的全局管理接口，集成系统的权限管理、所有租户的管理、系统运行状态的监控、全局系统参数的设置以及各核心组件的管理等功能。 | 项 | 1 |
| 8 | 统一集成服务 | 提供稳定可靠的专用集成通道，确保OpenAPI能力开放平台能够与指定的CUBA、应用市场、开放平台以及消息中心等内部系统实现无缝对接与数据互通。 | 项 | 1 |
| （八） | 管理工具 |  |  |  |
| 1 | 日志管理 | 为平台管理者提供日志管理工具，包括日志统一存储、实时检索、查询和分析、监控告警能力，帮助用户提升运维、运营效率，快速查找和定位问题，可应用于在线业务监控、运维排障、安全审计、用户业务分析等场景。 | 项 | 1 |
| 2 | 数据库管理 | 为平台管理者提供数据库管理工具，包括数据库申请&退订，权限管理、数据库监控告警、数据库改配、数据库审计、SQL查询、SQL执行&回退、审批流、SQL分析、SQL检测、SQL执行计划、SQL美化等功能。 | 项 | 1 |
| 二 | 云安全服务 |  |  |  |
| 1 | 虚拟防火墙 | 提供1个虚拟防火墙实例授权及配套云资源。 提供防火墙+入侵防御安全能力，网络吞吐≥500Mbps，应用层吞吐≥300Mbps，最大并发连接数≥500000，最大新建连接数≥15000。包含系统升级、IPS特征库升级。 | 项 | 1 |
| 2 | 主机安全 | 提供47个主机运行安全实例授权及配套云资源。 1.提供虚拟化主机安全，轻代理主机防病毒、主机防火墙、主机入侵防御、虚拟化加固、webshell检测、防暴力破解、安全基线、网卡流量统计等功能，含：系统升级、特征库升级、规则库升级。 2.支持WindowsServer等服务器操作系统虚拟化环境常见。 3.支持达梦、人大金仓、南大通用、OceanBase、PolarDB等数据库。 4.支持webshell扫描引擎，针对网站系统恶意webshell、后门等文件进行扫描防护；能够针对webshell文件设定白名单，对文件进行加白处理，避免对核心网站系统文件造成影响。 5.支持入侵防御，可对来自网络层的拒绝服务、缓冲区溢出、木马后门、web攻击、恶意网络扫描、恶意入侵提权等各类威胁流量的检测与防护。 6.支持防暴力破解，可对来自网络的暴力破解行为进行拦截，支持配置时间、破解次数等阈值，并提供暴力破解IP或IP段的黑白名单设置。 7.支持对主机的安全加固，针对利用虚拟化漏洞的恶意软件、程序进行拦截并阻止其在主机上运行，提供软件、程序的黑白名单，以减少对系统程序的误拦截风险。 8.支持对病毒扫描查杀进行资源占用限制和任务并发控制，防止引发启动风暴、扫描风暴，修改资源利用方式无需重启。 | 项 | 1 |
| 3 | 日志审计 | 提供47个日志审计实例授权及配套云资源。 1、每套日志审计实例服务包含1个日志源授权，支持安全设备、操作系统、数据库、应用系统、网络设备的日志采集。 2、支持通过Syslog、Syslog-NG、SNMPTrap、NetflowV5、JDBC、Agent代理、WMI、(S)FTP、NetBIOS、文件\文件夹读取、Kafka等多种方式完成各种日志的收集功能。 3、支持资产信息的批量导入和导出，便于安全管理和系统管理人员能方便地查找所需设备资产的信息，并对资产进行CIA赋值，自动计算资产价值，设置等保等级；在资产管理界面可查看每个资产的属性信息，情境信息，本身产生的事件信息、关联告警信息。 4、支持自定义资产类型及资产属性；支持对资产自定义标签，支持对标签内容进行查询和管理。 5、支持对日志进行归一化处理并保留原始日志，方便用户对关键日志快速定位和事后取证。 6、支持正则表达式、Key-Value、JSON日志解析，支持日志自动化辅助范化。 7、对于原始日志的枚举字段，能够将原始的枚举值映射为系统统一的枚举值。 8、支持与密码应用厂商对接，实现基于商密场景下的数字签名、签名验证，实现日志完整性保护。 | 项 | 1 |
| 4 | 数据库审计 | 提供2个数据库审计实例授权及配套云资源。 1、虚拟化数据库审计能力。 2、审计策略支持18种以上分项响应条件，可支持数据库操作命令（包括select、create等14个命令）、语句长度、语句执行回应、语句执行时间、返回内容、返回行数、数据库名、数据库账户、服务器端口、客户端操作系统主机名、客户端操作系统用户名、客户端MAC、客户端IP、客户端端口、客户端进程名、会话ID、关键字、时间（含开始结束日期）等。 3、支持操作语句系列的组合审计规则，可根据某一客体的操作行为序列，连续操作了设定的语句序列时进行规则审计告警。 4、实现对所有违规事件出现频率进行图形化的汇总统计分析，并提供对汇总结果的实时查询功能；可以对客户端使用的程序、客户端IP、用户名进行图形化排名展示，并生成报表。 5、支持Telnet、FTP协议审计，针对FTP，可对其内容进行的审计。 6、审计结果隐秘设置，通过*号对审计结果中的重要信息进行隐秘处理，防止二次泄密。 7、支持B/S、C/S应用系统三层架构http应用审计，可提取包括应用系统的应用层帐号、数据库帐号、操作系统用户名、客户端主机名、客户端IP、客户端MAC等身份信息，精确定位到人，并可获取XML返回结果。 8、全面支持后关系型数据库Cache的集成工具Terminal、Portal、Studio、Sqlmanager、MedTrak工具的审计，其中Portal能审计到Sql语句、查询Global、返回结果，Terminal能审计到M语句和返回结果。 | 项 | 1 |
| 5 | 堡垒机 | 提供47个堡垒机实例授权及配套云资源。 1、提供虚拟化运维安全管理与审计系统（堡垒机）安全能力，每套堡垒机实例可管理1项资产（如服务器、数据库、网络设备）。 2、支持不同的用户配置不同的多因子认证方式，例如user01配置手机令牌、USBKey，user02配置手机短信。 3、支持绑定SSH公钥，实现免密码登录。 4、针对核心设备可配置双人授权，需要管理员现场审批才能访问资源。 5、预制Linux主机和网络设备的基本命令，支持正则表达式和通配符方式设置自定义命令。 6、不限操作系统类型，无需安装任何客户端插件，使用浏览器通过H5方式即可直接运维SSH、RDP、Telnet、VNC和应用发布资源。 7、支持与密码应用厂商对接，实现基于商密场景下的证书认证、签名验签、完整性保护。 | 项 | 1 |
| 6 | Web应用防火墙 | 提供1个Web应用防火墙实例授权及配套云资源。 具有虚拟化web应用安全防护能力，每个web应用防火墙实例支持1个子域名。网络吞吐：1100Mbps，每秒新建连接数：10000，例外：一个子域名对应多个Web服务器端口（如同时提供http和https访问）时，需按端口数计算授权。 | 项 | 1 |
| 7 | 网页防篡改 | 提供1个网页防篡改实例授权及配套云资源。 1、提供网页防篡改功能，每个网页防篡改实例可防护1个网站目录，含升级更新服务。 2、支持文件底层驱动技术对Web站点目录提供全方位的保护，防止黑客、病毒等对目录中的网页、电子文档、图片等任何类型的文件进行非法篡改和破坏。 3、提供自我保护机制，网页防篡改客户端需有第三方认证码方可卸载。 4、文件多线程同步，并可以设置文件空闲同步时间周期、发布时间周期等设置。 5、支持异地备份，两台服务器之间文件同步时，需要使用专用端口进行加密传输。 6、持IIS、Weblogic、Websphere、Apache、Tomcat等服务器。 7、支持对网站服务器的CPU、内存、收包量、发包量等信息进行实时监控。 8、支持对网页篡改、添加、删除进行日志记录，并针对IP、文件、进程、攻击类型进行详细记录。 | 项 | 1 |
| 8 | 漏洞扫描 | 提供47个漏洞扫描实例授权及配套云资源。 1、每个漏洞扫描实例包含1个资产对象的漏洞扫描功能，支持扫描资产类型：系统漏扫，WEB漏扫，数据库漏扫，含特征库升级服务。 2、支持对全网扫描结果的集中查询、分析。 3、支持扫描范围自定义、已知资产导入扫描范围、批量导入扫描范围三种方式添加扫描任务。 4、支持自定义扫描策略模板，支持按照漏洞类别、漏洞风险等级、CVE编号筛选查看漏洞插件。 5、支持自适应网络扫描，根据网络状况自动控制发包速率，避免影响用户网络。 6、支持针对已经新建的任务做任务复制，快速生成一个相同任务，支持对复制出来的任务进行再编辑，包括：基本信息、策略、目标范围、调度、扫描参数。 7、支持自动定时扫描、周期性扫描和多种计划扫描任务管理功能，可按照指定的时间、对象自动扫描，并自动生成报告，时间可具体到某月、某天、某时、某分。 8、支持漏洞库涵盖标准包含CVE、CVSS、CNVID、CNNVD、CNCVE、Bugtraq编号6种。 | 项 | 1 |
| 9 | 安全威胁检测 | 安全威胁检测服务内容：通过对服务内系统所包含资产的内外部流量数据和服务器安全行为日志进行全面采集，结合威胁情报、关联规则等，持续对异常操作行为、Web攻击、漏洞利用及病毒攻击等进行实时监测，并向安全运营服务平台回传相关告警日志。安全工程师提供每月1次，每次1天的检测服务；远程专家提供2个月1次，每次1天的检测服务。 | 项 | 1 |
| 10 | 安全监测分析 | 安全监测分析服务内容：对应用系统所遭受的攻击进行安全分析，由安全服务专家对在系统流量网络数据，进行攻击面分析，及时发现用户网络系统中的安全事件和威胁，从而进行深度的风险分析并提出解决方案。服务内容包括：安全工程师提供每月1次，每次1天的分析服务；远程专家提供2个月1次，每次1天的分析服务。 1、攻击面分析：对网内存活的资产进行梳理分析，识别资产属性，进行资产应用识别、资产攻击面分析、资产变更分析、资产异常连接分析，发现资产异常行为。 2、服务器被攻击行为检测；梳理服务器高危漏洞和服务，识别反弹shell、Redis命令执行、DNSTunnel、反序列化攻击等高危行为。 3、非常规服务分析：对使用RegeoryTunnel、HTTP代理、SOCKS代理、Teamview/IRC等行为进行检测和发现。 4、数据库危险操作：识别数据库内置高危存储过程、数据库敏感操作、数据库权限提升、非常规操作等危险的数据库操作行为。 5、邮件安全分析：检测邮件安全策略、钓鱼邮件、敏感邮件内容、恶意附件，分析邮件弱口令。 6、异常外联分析：检测服务器非法外联行为、SSH隧道外联行为、基于情报的外联行为。 7、账户风险分析：发现账号弱口令及各类风险，统计账号风险情况。 8、WEB安全分析：分析Web通用弱口令、Webshell、黑产后门扫描、Web漏洞、上传行为、SQL注入攻击、敏感信息泄露、XSS跨站攻击、敏感路径访问、远程代码执行等攻击行为。形成《安全事件跟踪表》《监测分析周报》《监测分析月报》。 | 项 | 1 |
| 11 | 远程应急响应 | 远程应急响应服务：提供安全事件应急响应和处置服务，应急响应事件服务范围具体包括以下内容：勒索病毒、挖矿木马、蠕虫病毒、网站挂马、网站暗链、网站篡改、漏洞事件、数据泄露以及其他安全事件，协助开展业务恢复工作，并针对安全事件提供有效的整改意见。形成《应急响应总结报告》。 | 项 | 1 |
| 12 | 密码接入服务 | 提供服务内容包含密码服务平台接入、签名验签接入、密钥管理接入、VPN接入等。 | 项 | 1 |
| 三 | 驻场人员服务 |  |  |  |
| 1 | 驻场人员服务 | 安排驻场技术服务人员2名，主要工作内容如下： （1）负责服务管理工作，统筹组织管理整体服务； （2）驻场巡查、故障处理及重大活动保障工作； （3）负责沟通客户，收集客户需求及意见，制定响应措施及保障实施； （4）对系统运行服务工作进行部署，组织人员有计划、有步骤的实施与落地； （5）负责落实系统的操作规范、流程、制度、作业计划、相关数据、文件、表格等制定、发布和实施监督管理等工作； （6）协助服务使用单位制定完善服务管理、考核管理等管理办法； （7）为全面反映服务工作整体情况，根据服务数据及时作出分析，发现问题、总结经验，编制服务月报；及时向服务使用单位汇报服务工作情况及重要服务事件和问题，给出改进建议； （8）配合进行平台推广； （9）服务使用单位交办的其他工作。 | 项 | 1 |

#### （二）采购包二

标的名称：2025年德阳市城市治理数字化应用服务项目（德阳工业互联网综合服务平台）网络安全等级保护测评服务

| 2025年德阳市城市治理数字化应用服务项目（德阳工业互联网综合服务平台）网络安全等级保护测评服务服务内容及要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务名称 | 服务内容及功能要求(实质性要求) | 单位 | 数量 |
| 一 | 网络安全等级保护测评服务 |  |  |  |
| 1 | 网络安全等级保护测评服务 | 根据GB/T28448-2019《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》中等级保护三级要求进行测评，并交付等保测评报告。 | 项 | 1 |

#### （三）采购包三

标的名称：2025年德阳市城市治理数字化应用服务项目（德阳工业互联网综合服务平台）商用密码应用安全性评估服务

| 2025年德阳市城市治理数字化应用服务项目（德阳工业互联网综合服务平台）商用密码应用安全性评估服务服务内容及要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务名称 | 服务内容及功能要求(实质性要求) | 单位 | 数量 |
| 一 | 商用密码应用安全性评估服务 |  |  |  |
| 1 | 商用密码应用安全性评估服务 | 按照GB/T43206-2023《信息安全技术信息系统密码应用测评要求》中密码应用三级要求，对系统开展密码应用安全性评估，并交付评估报告。 | 项 | 1 |

### 二、服务要求

#### （一）采购包一

标的名称：2025年德阳市城市治理数字化应用服务项目（德阳工业互联网综合服务平台）

一、服务考核要求

1、服务考核办法根据采购人和服务使用单位要求进行制定，服务考核内容详见《服务考核办法表》。（注：考核办法为初稿通用版，项目服务过程中，采购人和服务使用单位可根据实际需求调整对应《服务考核办法表》。）

2、服务工作依据“按月考核、按季度（服务期内每三个月为一个季度）支付”的原则，由采购人与服务使用单位进行考核打分，采购人考核占比20%，服务使用单位占比80%。每季度汇总月度考核结果除以三，得到该季度的“考核平均得分”。“考核平均得分”经采购人审核后作为采购人季度服务费支付的重要依据。“考核平均得分”直接与中标人的季度服务费用挂钩，当期服务费用（按合同对应分项金额25%计算）作为考核扣款基数，具体方案见附件1。

3、考核办法中因项目服务使用单位提供的第三方系统或关联系统、相关设施设备或资源等故障而造成超过故障处置期限的情况，中标人有此次考核结果豁免权。

4、退出机制：出现下列情形之一的，采购人有权立即终止合同或合同对应分项，在本年度服务工作结束后不再与中标人续签下一年度服务合同，具体如下：

（1）中标人年度累计收到4张采购人发出的整改通知书。

①中标人不能满足岗位技能要求的服务人员数量达到2人及以上，或者任意1名服务人员不能满足岗位技能要求的时间达到10天及以上，采购人有权在当月向中标人发整改通知书；

②在服务期间，若由于中标人服务不到位，导致发生特别严重故障或未经服务使用单位许可擅自挪用数据资源的，采购人有权向中标人发整改通知书；

③若合同对应分项任意月度考核得分低于60分，采购人有权在当月向中标人发整改通知书。

（2）服务期间发生重大网络安全责任事故（以网络安全管理部门通报为准）。

（3）服务年度内合同对应分项连续两次月度考核得分低于60分，视为中标人对该分项无服务履约能力。

《服务考核办法表》

故障等级分类如下：

1.轻微故障：对系统性能或功能影响表现为非关键功能运行缓慢或不稳定等情形。

2.一般故障：对系统性能或功能造成部分功能受限或运行缓慢等情形。

3.严重故障：导致系统无法正常工作或数据丢失，需要紧急处理。

4.特别严重故障：对系统造成极大破坏，可能导致数据完全丢失或系统完全瘫痪。

表一：服务使用单位服务考核表

| 一级指标 | 二级指标 | 指标说明 | 分值 | 目标值 | 评分办法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务质量（40 分） | 巡检次数 | 对服务范围内的应用软件、场所硬件等进行日常巡检的次数 | 10 | 1.现场对硬件设备进行现场巡检，每月次数不低于1次。 2.每日定时进行1次系统及前端传感器（摄像头、探测器等）在线率统计，产出巡检记录表，每月巡检记录表不低于当月天数。 | 第1项低于目标值，每次扣1分。 第2项低于目标值，每次0.2分。 |
|  | 故障解决及时性 | 汇总故障处理记录单，区分影响业务和不影响业务的故障，以及故障对业务的严重程度（如业务中断时长、受影响用户范围等），衡量从故障发生到恢复正常运行的时间，包括响应时间、处理时间等。 | 10 | 故障响应时间≤15分钟； 轻微故障解决时间≤8小时；一般故障解决时间≤24小时；严重故障解决时间≤72小时；特别严重故障解决时间≤120小时。 | 故障响应时间每超过30分钟，扣0.5分；轻微及一般故障每超时2小时扣0.25分； 严重故障每超时2小时扣0.5分；特别严重故障每超时1小时扣1分 |
|  | 系统运行质量 | 指当月系统运行过程中，是否发生影响用户使用的系统故障，是否存在重要故障发现不及时、处理不及时、影响业务应用、重要保障失误或保障期间系统问题等。 | 10 | 系统运行正常平稳，未发生系统运行质量问题。 | 发生应用软件系统质量问题，；严重故障发生1次扣1分。 |
|  | 任务响应 | 根据服务工作开展需要，由用户单位或业主单位向维护单位下发的工作任务单 | 10 | 及时响应、及时处理、按时完结并反馈结果。 | 未按计划执行，每次扣1分。 |
| 服务管理（36分） | 服务流程规范性 | 评估服务团队是否严格按照既定的服务流程和规范进行操作，包括故障处理流程、变更管理流程、发布管理流程等。 | 8 | 严格遵守服务管理流程和规范，服务资料完整准确。 | 违反服务流程或规范，每次扣2分；服务资料缺失或不准确，每次扣1分。 |
|  | 人员配置与技能水平 | 考查服务团队的人员数量是否满足项目需求，人员技能是否能够胜任服务工作。 | 8 | 服务人员数量符合采购人要求，技能满足项目要求。 | 人员数量不足，每人次扣1分；人员技能不匹配，每人次扣1分； |
|  | 服务报告与沟通机制 | 审核服务报告的质量和及时性，以及与用户单位的沟通频率和效果，包括定期汇报服务情况、及时响应和处理用户反馈等。 | 6 | 按时提交高质量的服务报告，与用户单位保持良好沟通，及时解决用户问题。 | 服务报告延迟提交，每次扣0.5分；报告内容未清楚表述实际情况，逻辑混乱，与真实情况相悖的，扣0.5分；与用户沟通不及时，导致用户投诉，每次扣0.5分。 |
|  | 保密工作 | 服务人员应与服务单位签订保密协议，服务单位应与业主单位签订保密协议 | 8 | 参与服务的人员应与服务单位签订保密协议，服务单位应与业主单位签订保密协议 | 每少签订1份协议，扣2.5分。 |
|  | 服务落实情况 | 服务期间，制定各项规范和计划，及时做好服务及服务过程中的相关记录。 | 6 | 应包含应急方案、管理制度、服务流程、服务规范，同时应按照管理制度及时产出相应文档。 | 发现未及时提供服务或产出文档不及时的情况，每次扣0.5分。 |
| 安全管理（24 分） | 安全制度与措施落实情况 | 落实安全生产制度、信息安全制度和保密制度，定期开展安全检查，及时整改安全隐患问题，做好相关资料归档。 | 6 | 应包含安全生产制度、信息安全制度、保密制度、安全检查记录、安全隐患整改记录。 | 安全措施未有效落实，如发现场所有安全隐患未整改，每次扣2分。 |
|  | 信息安全事件响应与处理 | 考核对安全事件（如黑客攻击、数据泄露等）的响应速度、处理措施有效性以及后续整改情况。 | 5 | 安全事件发生后能在15分钟内响应，按事故责任情况，如实采取有效措施控制和解决事件，及时进行整改，防止再次发生。 | 安全事件限时15分钟内响应，若响应超时，每超30分钟扣1分；处理措施不当，导致事件影响扩大，每发生一次扣2分；未及时进行整改，扣2分。 |
|  | 安全培训与意识提升 | 考查对服务人员和用户的安全培训工作开展情况，以及人员安全意识的提升程度。 | 5 | 每半年至少组织一次安全培训；人员安全意识强，无因人员安全意识薄弱导致的安全问题。 | 未组织安全培训，扣2分；因人员安全意识问题导致安全风险（如弱密码、随意点击可疑链接等），每人次扣0.5分。 |
|  | 信息安全检查 | 对系统进行安全检查和评估，包括安全检查、漏洞扫描等，以及发现问题后的整改情况。 | 8 | 每月进行安全检查，及时发现并整改安全问题，检查结果符合要求，提供安全检查记录。 | 安全检查未按计划执行，每次扣1分；发现问题未及时整改，扣1分。 未提供安全检查记录，扣1分。 |
| 激励约束(+5分) | 荣誉与标准创新 | 本指标主要考量项目团队在完成合同约定任务基础上，通过创新性工作提升项目整体影响力，包括在获得政府奖励与表彰、推动行业标准制定等方面所做出的额外努力与卓越成效。 | 5 | 重要事件处理过程中，配合业主或用户单位获得国省市级的奖励、表彰，发布地方标准 | 获得国家级奖励或表彰，一次加5分； 获得省级奖励或表彰，一次加4分； 获得市级奖励或表彰，一次加3分； 获得业主单位或服务使用单位的表扬、表彰等情形加2分； 作为优秀案例在新闻媒体发表的加1分； 总加分不超过5分。 |

表二：采购人服务考核表

| 一级指标 | 二级指标 | 指标说明 | 分值 | 评分办法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监管综合管理 | 监管需求响应管理 | 合同履约过程中，中标人应及时响应采购人提出的监管要求。 | 15 | 在合同履约过程中，未及时响应采购人监管要求的，每发生一次扣1分，可累计扣分。 |
|  | 履约服务管理 | 合同履约过程中，中标人应按照合同约定开展服务工作，甲方可对服务工作进行不定期的检查。 | 15 | 在合同履约过程中，未按合同约定开展服务工作，每发生一次扣2分，可累计扣分。 |
|  | 文档及时性、有效性管理 | 合同履约过程中，中标人应及时产出服务内容对应的文档资料，并且文档资料内容应符合项目要求。 | 15 | 在合同履约过程中，未及时产出项目文档和资料的，每发生一次扣1分，可累计扣分。文档和资料内容不符合要求，每发生一次扣0.5分，可累计扣分。 |
|  | 服务配置管理 | 合同履约过程中，中标人应按照合同及招投标文件要求，提供对应的人员、资源，并在约定的服务范围内开展服务工作。 | 10 | 未严格按照合同约定的服务范围、人员和资源投入等提供服务。每发生一次扣2分，可累计扣分。 |
|  | 服务沟通管理 | 合同履约过程中，中标人应建立良好的沟通交流机制，定期向甲方、服务使用单位汇报项目服务情况，并在服务过程中提供相关咨询服务。 | 15 | 在合同履约过程中，能秉持合作、建设性的态度与采购人及用户沟通协商。出现不配合、消极或对抗态度，每发生一次扣5分，可累计扣分。 |
|  | 信息安全管理 | 合同履约过程中，中标人应加强信息安全管理，避免因管理不当发生安全事件。 | 15 | 在合同履约过程中，每发生一次由中标人造成的三级、四级信息安全事件：三级事件扣5分，四级事件扣2分，可累计扣分;若一个服务年度内发生由中标人造成的一级或二级信息安全事件，采购人可直接单方面终止合同，并不再续签次年合同。（信息安全事件认定参考GB/T 20986-2023《信息安全技术 网络安全事件分类分级指南》） |
|  | 用户满意度管理 | 合同履约过程中，中标人应向服务使用单位提供优质的服务，避免出现服务使用单位不满意。 | 15 | 中标人有效投诉，每发生一次扣3分，可累计扣分。 |

1.定向考核办法如下：

（1）在系统发生故障的情况下，资源保障不到位、到达现场不及时，或故障处理过程中推诿扯皮、不积极主动配合，造成系统延时恢复的，一次扣减服务费用100元。

（2）由采购人发出的整改通知书，中标人无正当理由拒不接收的，一次扣减服务费用1000元。

（3）中标人的服务人员或服务物资（如：安全物资、服务工具）准备不到位，经服务使用单位或监理单位提出后经检查未整改到位的，一次性扣减服务费用500元。

（4）在服务期间，中标人未严格执行上报机制的，或擅自操作导致系统出现一般故障及以上的，一次性扣减服务费用200元。

（5）中标人未经采购人允许擅自更换项目团队成员的，一次扣减服务费用200元。

（6）在服务期间，中标人拒不按照国家、省、市及用户单位有关安全管理规定进行安全检查和隐患整改的，一次性扣减服务费用1000元，中标人须进行隐患整改，隐患整改费用由中标人承担。

（7）在服务期间，若发生影响系统正常运行的特别重大安全事件（含信息安全泄密事件）或安全生产事故，中标人须承担因此造成的直接经济损失，采购人可依法追究中标人责任，并有权立即终止合同，不再支付剩余费用。

（8）在服务期间，对系统发生的故障超过规定处置时限的，按照日常固定考核执行；若由于中标人服务不到位，导致发生特别严重故障或未经服务使用单位许可擅自挪用数据资源的，一次扣减该项目服务总费用的0.1%，且采购人有权向中标人发整改通知书。

（9）采购人收到服务使用单位书面投诉情况的，按照日常固定考核执行，若情节特别严重，一次扣减服务费用500元。

（10）未按照服务使用单位及采购人要求提供服务人员的，一次扣减服务费用500元。

2.服务工作依据“按月考核、按季度（服务期内每三个月为一个季度）支付”的原则，由采购人与服务使用单位进行考核打分，采购人考核占比20%，服务使用单位占比80%。每季度汇总月度考核结果除以三，得到该季度的“考核平均得分”。

“考核平均得分”经采购人审核后作为采购人季度服务费结算支付的重要依据。“考核平均得分”直接与中标人的季度服务费用挂钩，当期服务费用（按合同对应分项金额25%计算）作为考核扣款基数，具体方案如下：

“考核平均得分”采用百分制，达标值为90分。

“考核平均得分”≥90分，不扣减当期服务费用；

85分≤“考核平均得分”＜90分，扣减当期服务费用的0.2%；

80分≤“考核平均得分”＜85分，扣减当期服务费用的0.5%；

75分≤“考核平均得分”＜80分，扣减当期服务费用的1%，且采购人有权向中标人发整改通知书；

70分≤“考核平均得分”＜75分，扣减当期服务费用的2%，且采购人有权向中标人发整改通知书；

65分≤“考核平均得分”＜70分，扣减当期服务费用的3%，且采购人有权向中标人发整改通知书；

60分≤“考核平均得分”＜65分，扣减当期服务费用的4%，且采购人有权向中标人发整改通知书

“考核平均得分”＜60分的，扣减当期服务费用的10%，且采购人有权向中标人发整改通知书。

3.本考核办法中因服务使用单位提供的第三方系统或关联系统、相关设施设备或资源等故障造成故障升级、超过故障处置期限的情况，中标人有此次考核结果豁免权。

4.退出机制

出现下列情形之一的，采购人有权立即终止合同或合同对应分项，在本年度服务工作结束后不再与中标人续签下一年度服务合同，具体如下：

- 中标人年度累计收到4张采购人发出的整改通知书。

①中标人不能满足岗位技能要求的服务人员数量达到2人及以上，或者任意1名服务人员不能满足岗位技能要求的时间达到10天及以上，采购人有权在当月向中标人发整改通知书；

②在服务期间，若由于中标人服务不到位，导致发生特别严重故障或未经服务使用单位许可擅自挪用数据资源的，采购人有权向中标人发整改通知书；

③若合同对应分项任意月度考核得分低于60分，采购人有权在当月向中标人发整改通知书。

- 服务期间发生重大网络安全责任事故（以网络安全管理部门通报为准）。

- 服务年度内合同对应分项连续两次月度考核得分低于60分，视为中标人对该分项无服务履约能力。

二、服务要求

1、中标人需配合服务使用单位组织应急演练，需制定演练计划与准备场景设计与执行以及效果评估与总结，以检验和提升系统应对突发情况的能力。

2、中标人须对服务范围内的应用软件、场所硬件等进行日常巡检。

3、中标人故障响应时间≤15分钟；轻微故障解决时间≤8小时；一般故障解决时间≤24小时；严重故障解决时间≤72小时；特别严重故障解决时间≤120小时。（故障等级分类如下：1.轻微故障：对系统性能或功能影响表现为非关键功能运行缓慢或不稳定等情形。2.一般故障：对系统性能或功能造成部分功能受限或运行缓慢等情形。3.严重故障：导致系统无法正常工作或数据丢失，需要紧急处理。4.特别严重故障：对系统造成极大破坏，可能导致数据完全丢失或系统完全瘫痪。）

4、中标人须严格遵守服务管理流程和规范，服务资料完整准确。

5、服务团队要求：（1）中标人服务团队需具有与项目实施相关的服务经验及沟通协调能力。项目服务团队应明确人员配置和分工，保证工作进度和质量。

（2）中标人为本项目配置项目经理、技术工程师及团队人员，应满足项目实施需求。当中标人委派的服务团队人员不能满足本项目的实际进度需求或不能胜任其工作时，采购人有权要求及时更换或增加人员，中标人不得拒绝，且不得增加服务费用。

6、中标人须与采购人签订保密协议，中标人拟派服务人员须遵守服务使用单位相关保密要求。

7、中标人在服务期间内须制定各项规范和计划，应包含应急方案、管理制度、服务流程、服务规范，同时应按照管理制度及时产出相应文档，及时做好服务及服务过程中的相关记录。

8、中标人须落实安全生产制度、信息安全制度和保密制度，定期开展安全检查，及时整改安全隐患问题，做好相关资料归档。

9、安全事件发生后须在15分钟内响应，按事故责任情况，如实采取有效措施控制和解决事件，及时进行整改，防止再次发生。

10、中标人每半年至少组织一次安全培训，提升人员安全意识。

11、中标人每月须进行安全检查，及时发现并整改安全问题，检查结果符合要求，并提供安全检查记录。

12、采购人、服务使用单位与中标人均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方不得将对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

13、中标人根据服务要求自行提供相应的软件系统及配套硬件设施设备。

14、服务期间中标人根据采购人服务要求提供人员驻场服务。

三、人员配置要求

提供不少于2人的驻场服务，要求：

（1）负责服务管理工作，统筹组织管理整体服务；

（2）驻场巡查、故障处理及重大活动保障工作；

（3）负责沟通客户，收集客户需求及意见，制定响应措施及保障实施；

（4）对系统运行服务工作进行部署，组织人员有计划、有步骤的实施与落地；

（5）负责落实系统的操作规范、流程、制度、作业计划、相关数据、文件、表格等制定、发布和实施监督管理等工作；

（6）协助项目使用单位制定完善服务管理、考核管理等管理办法；

（7）为全面反映服务工作整体情况，根据服务数据及时作出分析，发现问题、总结经验，编制服务月报；及时向项目使用单位汇报服务工作情况及重要服务事件和问题，给出改进建议；

（8）配合进行平台推广；

（9）项目使用单位交办的其他工作。

四、文档要求

服务单位需要根据服务使用单位的业务场景和运行情况，做好相关文档的记录和归档工作，包括各种形式的技术文档、工作汇报、运行情况统计、服务总结，定期提交给服务使用单位信息化管理部门。

1、技术文档：技术类文档包含项目服务实施计划、软件功能技术手册、系统实施文档等。

2、服务文档：包含服务工作规范、应急响应服务方案等。

3、会议记录文档：会议记录文档包含例会记录、会议纪要、与项目相关的其他文档。

4、培训文档：包含培训资料、操作使用手册、培训计划、培训记录。

5、服务验收文档：服务验收文档包含服务计划、服务方案、服务记录、服务报告、验收规范、验收方案、验收记录、验收报告。

五、合同管理安排

1）合同类型：委托合同

2）合同定价方式：固定总价

3）合同履行期限：自合同签订之日起两年

4）合同履约地点：采购人指定地点

5）支付方式：分期付款

6）履约保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：否

7）质量保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金：否

8）付款进度安排：

①合同签订之后，采购人收到中标人开具的增值税普通发票后，达到付款条件起30日内，据实情况说明为支付合同总金额的40%

②进度款，进入服务期，按月考核，每三个月为一个支付季度，每个支付季度支付一次服务费用。第一个支付季度：采购人收到中标人开具的增值税普通发票后，达到付款条件起30日内，为在合同总金额的15%基础上按考核结果据实支付

③进度款，进入服务期，按月考核，每三个月为一个支付季度，每个支付季度支付一次服务费用。第二个支付季度：采购人收到中标人开具的增值税普通发票后，达到付款条件起30日内，为在合同总金额的15%基础上按考核结果据实支付

④进度款，进入服务期，按月考核，每三个月为一个支付季度，每个支付季度支付一次服务费用。第三个支付季度：采购人收到中标人开具的增值税普通发票后，达到付款条件起30日内，为在合同总金额的15%基础上按考核结果据实支付

⑤进度款，进入服务期，按月考核，每三个月为一个支付季度，每个支付季度支付一次服务费用。第四个支付季度：完成本服务年度服务项目终验后，采购人收到中标人开具的增值税普通发票后，达到付款条件起30日内，在合同总金额的15%基础上按考核结果据实支付。

9）验收交付标准和方法：采购人将严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)及国家有关规定、本项目采购文件的要求、政府采购合同和中标人的投标文件及承诺进行履约验收。

10）质量保修范围和保修期：本项目不涉及

11）知识产权归属和处理方式：采购人、服务使用单位与中标人均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

12）成本补偿和风险分担约定：本项目不涉及

13）违约责任与解决争议的方法：1、违约责任（1）双方必须遵守合同并执行合同中的各项规定，保证合同的正常履行。（2）如因投标人在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人及用户造成损失或侵害，包括但不限于采购人及用户本身的财产损失、由此而导致的采购人及用户对任何第三方的法律责任等，投标人对此均应承担全部的赔偿责任。2、解决争议的方法：在执行合同中发生的或与合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，可向采购人所属地人民法院提起诉讼。诉讼裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。除另有裁决外，诉讼费应由败诉方负担。在诉讼期间，除正在进行诉讼部分外，合同其他部分继续执行。3、不可抗力事件处理：（1）在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。（2）不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。（3）不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

14）合同其他条款：无

#### （二）采购包二

标的名称：2025年德阳市城市治理数字化应用服务项目（德阳工业互联网综合服务平台）网络安全等级保护测评服务

本项目按照《中华人民共和国网络安全法》要求“国家实行网络安全等级保护制度。网络运营者应当按照网络安全等级保护制度的要求，履行下列安全保护义务，保障网络免受干扰、破坏或者未经授权的访问，防止网络数据泄露或者被窃取、篡改。”以及《信息安全等级保护管理办法》要求“信息系统建设完成后，运营、使用单位或者其主管部门应当选择符合本办法规定条件的测评机构，依据《信息系统安全等级保护测评要求》等技术标准，定期对信息系统安全等级状况开展等级测评”对本单位现主要业务系统进行等保测评备案。

一、测评服务期限及清单

本项目服务期为两年，合同一年一签，在保障下一年度财政预算资金的情况下，中标人经采购人考核合格后可续签下一年度合同（考核内容及方式由采购人制定，并作为合同条款或附件）。

具体每年度的被测系统清单如下：

（一）第一年度网络安全等级保护测评系统清单：

| 序号 | 系统名称 | 安全保护等级 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 德阳工业互联网综合服务平台 | 第三级 |

（二）第二年度网络安全等级保护测评系统清单：

| 序号 | 系统名称 | 安全保护等级 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 德阳工业互联网综合服务平台 | 第三级 |

二、测评内容包括技术和管理安全测评

（一）技术安全性测评包括但不限于：安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心。

（二）管理安全测评包括但不限于：安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理。

三、依据标准

（一）《中华人民共和国网络安全法》

（二）GB/T 22239-2019《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》

（三）GB/T28448-2019《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》

（四）GB/T28449-2018《信息安全技术 网络安全等级保护测评过程指南》

（五）GB/T36627-2018《信息安全技术 网络安全等级保护测试评估技术指南》

（六）《信息安全等级保护管理办法》公通字 [2007] 43号

（七）、《网络安全等级保护测评机构管理办法》公信安 [2018] 765号

四、测评原则

对信息系统安全等级保护状况进行测试评估，应包括两个方面的内容：一是安全控制测评，主要测评信息安全等级保护要求的基本安全控制在信息系统中的实施配置情况；二是系统整体测评，主要测评分析信息系统的整体安全性。

投标人根据国家对信息安全等级保护工作的相关法律和技术标准要求，结合本项目的系统保护等级开展实施与之相应的检查、访谈、测试工作。

五、测评要求

（一）安全物理环境

| 序号 | 工作单元名称 | 工作单元描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 物理位置选择 | 通过访谈、检查机房等信息系统物理场所在位置上是否具有防雷、防风和防雨等多方面的安全防范能力。 |
| 2 | 物理访问控制 | 通过访谈、检查主机房出入口、机房分区域情况等过程，测评信息系统在物理访问控制方面的安全防范能力。 |
| 3 | 防盗窃和防破坏 | 通过访谈、检查机房的主要设备、介质和防盗报警系统等过程，测评信息系统是否采取必要的措施预防设备、介质等丢失和被破坏。 |
| 4 | 防雷击 | 通过访谈、检查机房的设计/验收文档，测评信息系统是否采取相应的措施预防雷击。 |
| 5 | 防火 | 通过访谈、检查机房的设计/验收文档，检查机房防火设备等过程，测评信息系统是否采取必要的措施防止火灾的发生。 |
| 6 | 防水和防潮 | 通过访谈、检查机房的除潮设备等过程，测评信息系统是否采取必要措施来防止水灾和机房潮湿。 |
| 7 | 防静电 | 通过访谈、检查机房是否采取必要措施防止静电的产生。 |
| 8 | 温湿度控制 | 通过访谈、检查机房温、湿度情况，是否采取必要措施对机房内的温湿度进行控制。 |
| 9 | 电力供应 | 通过访谈、检查机房供电线路、设备等过程，是否具备提供一定的电力供应的能力。 |
| 10 | 电磁防护 | 通过访谈、检查是否具备一定的电磁防护能力。 |

（二）安全通信网络

| 序号 | 工作单元名称 | 工作单元描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 网络架构 | 通过访谈、检查、测试网络拓扑情况、抽查核心交换机、接入交换机和接入路由器等网络互联设备，测试系统访问路径和网络宽带分配情况等过程，测评分析网络架构与网段划分、隔离等情况的合理性和有效性，以及通信线路、关键设备硬件冗余，系统可用性保证情况。 |
| 2 | 通信传输 | 通过访谈、检查、测试通信传输过程的数据完整性和保密性保护情况。 |
| 3 | 可信验证 | 通过访谈、检查通信设备的系统引导、系统程序、重要配置参数和通信应用程序等进行可信验证及应用程序的关键执行环节进行动态可信验证的保护情况。 |

（三）安全区域边界

| 序号 | 工作单元名称 | 工作单元描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 边界防护 | 通过访谈、检查、测试边界完整性检查设备，测评分析跨域边界的访问控制和数据流通过边界设备的控制措施，非法内联、外联、无线准入控制的监测、阻断等能力。 |
| 2 | 访问控制 | 通过访谈、检查、测试网络访问控制设备策略部署，测试系统对外暴露安全漏洞情况等过程，测评分析对进出网络的数据流量控制以及基于应用协议和应用内容的访问控制能力。 |
| 3 | 入侵防范 | 通过访谈、检查、测试网络边界处、关键网络节点检测、防止或限制从内部和外部发起网络攻击行为的防护能力，以及网络行为分析、监测、报警能力，特别是新型网络攻击行为的分析，对攻击行为的检测是否涉及攻击源、攻击类型、攻击目标、攻击事件、入侵报警等方面的防范能力。 |
| 4 | 恶意代码和防垃圾邮件 | 通过访谈、检查、测试关键网络节点处对恶意代码、垃圾邮件进行检测、防护和清除、恶意代码防护机制的升级和更新维护等情况， |
| 5 | 安全审计 | 通过访谈、检查网络边界、重要网络节点安全审计情况等，测评分析信息系统审计配置和审计记录保护，审计内容等情况。 |
| 6 | 可信验证 | 通过访谈、检查边界设备的系统引导、系统程序、重要配置参数和边界防护应用程序等进行可信验证及应用程序的关键执行环节进行动态可信验证的保护情况。 |

（四）安全计算环境

| 序号 | 工作单元名称 | 工作单元描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 身份鉴别 | 通过访谈、检查、测试对登录的用户进行身份标识和鉴别，是否具有不易被冒用的特点，口令应有复杂度要求并定期更换，以及远程管理安全、双因素鉴别等内容。 |
| 2 | 访问控制 | 通过访谈、检查、测试是否启用访问控制功能，依据安全策略控制用户对资源的访问；是否根据管理用户的角色分配权限，实现管理用户的权限分离，仅授予管理用户所需的最小权限等内容。 |
| 3 | 安全审计 | 通过访谈、检查安全审计范围及内容。 |
| 4 | 入侵防范 | 通过访谈、检查、测试是否能够检测到对重要节点进行入侵的行为，能够记录入侵的源IP、攻击的类型、攻击的目的、攻击的时间，并在发生严重入侵事件时提供报警，是否遵循最小化安全装原则、系统服务、默认共享和高危端口、终端接入限制、数据有效性检验、已知漏洞防护等内容。 |
| 5 | 恶意代码防范 | 通过访谈、检查、测试是否具有防恶意代码攻击的技术措施或主动免疫可信验证机制，能否及时识别入侵和病毒行为并将其有效阻断等内容。 |
| 6 | 可信验证 | 通过访谈、通过访谈安全员，检查计算设备的系统引导、系统程序、重要配置参数和应用程序等进行可信验证及应用程序的关键执行环节进行动态可信验证的保护情况。 |
| 7 | 数据完整性 | 通过访谈、检查、测试重要数据在传输和存储过程中的完整性保护情况，包括鉴别数据、重要业务数据、重要审计数据、重要配置数据、重要视频数据和重要个人信息等。 |
| 8 | 数据保密性 | 通过访谈、检查、测试重要数据在传输和存储过程中的保密性保护情况，包括鉴别数据、重要业务数据、重要审计数据、重要配置数据、重要视频数据和重要个人信息等。 |
| 9 | 数据备份恢复 | 通过访谈、检查、测试重要数据本地备份与恢复功能，异地实时备份功能，以及重要数据处理系统的热冗余和高可用性保证等。 |
| 10 | 剩余信息保护 | 通过访谈、检查、测试边界信息在存储空间被释放或重新分配前是否有效清除，存有敏感数据的存储空间被释放或重新分配前是否有效清除等。 |
| 11 | 个人信息保护 | 通过访谈、检查、测试是否仅采集和保存业务必须的用户个人信息，对用户个人信息的访问和使用等。 |

（五）安全管理中心

| 序号 | 工作单元名称 | 工作单元描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统管理 | 通过访谈、检查、测试对系统管理员身份鉴别、命令或操作管理、操作审计，以及是否通过系统管理对系统资源和运行进行配置、控制和管理等。 |
| 2 | 审计管理 | 通过访谈、检查、测试对审计管理员身份鉴别、命令或操作管理、操作审计，以及是否通过审计管理员对审计策略、审计记录进行分析、处理等。 |
| 3 | 安全管理 | 通过访谈、检查、测试对安全管理员身份鉴别、命令或操作管理、操作审计，以及是否通过安全管理员对安全策略、参数进行配置等。 |
| 4 | 集中管控 | 通过访谈、检查、测试是否具有特定的管理区域，对分布在网络中的安全设备或安全组件进行集中管控，对网络链路、安全设备、网络设备和服务的运行进行集中监测，对分散在各设备上的审计数据进行收集汇总和集中分析，并确保记录留存符合法律法规要求，对安全策略、恶意代码、升级补丁等安全相关事项进行集中管理，对网络中发生的各类安全事件进行识别、报警和分析等。 |

（六）安全管理制度

| 序号 | 工作单元名称 | 工作单元描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全策略 | 通过访谈、检查网络安全工作的总体方针和安全策略是否全面、完善。 |
| 2 | 管理制度 | 通过访谈、检查管理制度的制定和发布过程是否遵循一定的流程。 |
| 3 | 制度和发布 | 通过访谈、检查管理制度定期评审和修订情况。 |
| 4 | 评审和修订 | 通过访谈、检查管理制度在内容覆盖上是否全面、完善。 |

（七）安全管理机构

| 序号 | 工作单元名称 | 工作单元描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 岗位设置 | 通过访谈、检查安全主管部门设置情况以及各岗位设置和岗位职责情况。 |
| 2 | 人员配备 | 通过访谈、检查各个岗位人员配备情况。 |
| 3 | 授权和审批 | 通过访谈、检查对关键活动的授权和审批情况。 |
| 4 | 沟通和合作 | 通过访谈、检查内部部门间、与外部单位间的沟通与合作情况。 |
| 5 | 审核和检查 | 通过访谈、检查安全工作的审核和检查情况。 |

（八）安全管理人员

| 序号 | 工作单元名称 | 工作单元描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人员录用 | 通过访谈、检查录用人员时是否对人员提出要求以及是否对其进行各种审查和考核。 |
| 2 | 人员离岗 | 通过访谈、检查人员离岗时是否按照一定的手续办理。 |
| 3 | 安全意识教育和培训 | 通过访谈、检查是否对人员进行安全方面的教育和培训。 |
| 4 | 外部人员访问管理 | 通过访谈、检查对第三方人员访问（物理、逻辑）系统是否采取必要控制措施。 |

（九）安全建设管理

| 序号 | 工作单元名称 | 工作单元描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 定级和备案 | 通过访谈、检查是否按照一定要求确定系统的安全等级。 |
| 2 | 安全方案设计 | 通过访谈、检查整体的安全规划设计是否按照一定流程进行。 |
| 3 | 产品采购和使用 | 通过访谈、检查是否按照一定的要求进行系统的产品采购。 |
| 4 | 自行软件开发 | 通过访谈、检查自行开发的软件是否采取必要的措施保证开发过程的安全性。 |
| 5 | 外包软件开发 | 通过访谈、检查外包开发的软件是否采取必要的措施保证开发过程的安全性和日后的维护工作能够正常开展。 |
| 6 | 工程实施 | 通过访谈、检查建设的实施过程是否采取必要的措施使其在机构可控的范围内进行。 |
| 7 | 测试验收 | 通过访谈、检查系统运行前是否对其进行测试验收工作。 |
| 8 | 系统交付 | 通过访谈、检查是否采取必要的措施对系统交付过程进行有效控制。 |
| 9 | 等级测评 | 通过访谈、检查等级测评、整改情况。 |
| 10 | 服务商选择 | 通过访谈、检查是否选择符合国家有关规定的安全服务单位进行相关的安全服务工作。 |

（十）安全运维管理

| 序号 | 工作单元名称 | 工作单元描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境管理 | 通过访谈、检查是否采取必要的措施对机房的出入控制以及办公环境的人员行为等方面进行安全管理。 |
| 2 | 资产管理 | 通过访谈、检查是否采取必要的措施对系统的资产进行分类标识管理。 |
| 3 | 介质管理 | 通过访谈、检查是否采取必要的措施对介质存放环境、使用、维护和销毁等方面进行管理。 |
| 4 | 设备维护管理 | 通过访谈、检查是否采取必要的措施确保设备在使用、维护和销毁等过程安全。 |
| 5 | 漏洞和风险管理 | 通过访谈、检查安全漏洞和隐患识别、处理情况，以及是否定期开展安全测评以及安全问题的应对措施。 |
| 6 | 网络和系统安全管理 | 通过访谈、检查是否采取必要的措施对系统的安全配置、系统账户、漏洞扫描和审计日志等方面进行有效的管理。是否采取必要的措施对网络的安全配置、网络用户权限和审计日志等方面进行有效的管理，确保网络安全运行。 |
| 7 | 恶意代码防范管理 | 通过访谈、检查是否采取必要的措施对恶意代码进行有效管理，确保系统具有恶意代码防范能力。 |
| 8 | 配置管理 | 通过访谈、检查基本配置信息管理情况 |
| 9 | 密码管理 | 通过访谈、检查是否能够确保信息系统中密码算法和密钥的使用符合国家密码管理规定。 |
| 10 | 变更管理 | 通过访谈、检查是否采取必要的措施对系统发生的变更进行有效管理。 |
| 11 | 备份与恢复管理 | 通过访谈、检查是否采取必要的措施对重要业务信息，系统数据和系统软件进行备份，并确保必要时能够对这些数据有效地恢复。 |
| 12 | 安全事件处置 | 通过访谈、检查是否采取必要的措施对安全事件进行等级划分和对安全事件的报告、处理过程进行有效的管理。 |
| 13 | 应急预案管理 | 通过访谈、检查是否针对不同安全事件制定相应的应急预案，是否对应急预案展开培训、演练和审查等。 |
| 14 | 外包运维管理 | 通过访谈、检查外包运维服务商选择是否符合国家要求，外包运维保密、服务内容管理等。 |

（十一）安全扩展要求

按照所测评系统的具体情况选用云计算安全扩展要求、移动互联安全扩展要求、物联网安全扩展要求、工业控制系统安全扩展要求。

（十二）验证测试相关要求

按照等级保护测评要求，测评过程中应配备必要的工具、仪器/设备对信息系统进行验证测试，投标人对产品进行持续更新并提供质量和安全保障。

验证测试内容包括但不限于以下内容：

1、渗透测试

验证安全策略正确性；保证用户登录窗体身份验证的安全性；非授权用户不能浏览到未授权内容；不存在跨站点脚本攻击漏洞；脚本不存在SQL、Cookie注入漏洞；安全的处理异常，没有出错页面泄露系统信息；应用和系统漏洞及其他，并提出整改建议。验证内容包括（但不限于）以下几个方面：

| 注入 | 失效的身份认证 |
| --- | --- |
| 敏感信息泄露 | XML外部实体（XXE） |
| 失效的访问控制 | 安全配置错误 |
| 跨站脚本（XSS） | 不安全的反序列化 |
| 使用含有已知漏洞的组件 | 不足的日志记录和监控 |

2、性能测试

通过模拟手段对网络（包括丢包、时延、带宽等）、软件系统（包括负载、响应）、负载下硬件占用（包含CPU、内存）等进行全面的测评评估验证系统的可靠性、可用性，通过对测试结果的分析，给出相应的整改建议。

3、漏洞扫描

据相关标准、规范要求对重要信息系统的安全漏洞进行测评。分析总结系统中存在的主要安全漏洞，指出系统中可能被利用的安全漏洞、系统配置错误等缺陷以及相应的安全加固意见、建议。

六、测评工作步骤

投标人应对等级保护测评各阶段具体工作内容进行描述。

（一）准备活动阶段：对被测系统进行调研分析，明确测评对象、测评方法等工作。

（二）方案编制阶段：制定信息安全等级保护测评项目计划书、测评实施方案，并提交委托方确认。

（三）现场测评阶段：按照等级保护相关标准和规范要求从访谈、检查、测试几方面进行测试评估并出具《整改意见》，并在整改过程中提供技术咨询服务。

（四）分析与报告编制：向委托方提交被测信息系统安全等级保护测评报告以及相应文档。

七、实施要求

（一）系统梳理

协助完成待测信息系统梳理工作。

（二）初测

对本项目所涉及信息系统进行现场测评，初次测评完成后提交初评的整改意见报告。

（三）整改加固协助

协助对测评过程中发现的安全问题进行技术整改加固工作，并进行整改后的回归测评。

（四）成果递交

整理测评结果，提交被测信息系统安全等级保护测评报告以及相应文档。

八、项目管理与实施保障

对项目进行严格的管理，通过系统计划、有序组织、科学指导和有效控制，促进项目全面顺利实施，投标人必须提供完整的项目管理方案，并符合以下要求：

（一）投标人及其测评人员应当严格执行有关国家信息安全等级保护相关标准和有关规定，提供客观、公平、公正、有效的等级保护测评服务，并承担相应的法律责任。

（二）应具备能够保证其公正性、独立性的质量体系，确保测评活动不受任何可能影响测评结果的商业、财务、健康、环境等方面的压力。

（三）投标人在对采购人开展等级保护测评服务之前需与采购人签订保密协议，测评过程中向采购人借阅的文档资料应在测评工作结束后全部归还采购人，未经采购人允许，不得擅自复制、保留。

（四）投标人的岗位配置要至少配置总测评师、技术负责人、质量负责人、保密安全员和档案管理员，其中总测评师、技术负责人、质量负责人、保密安全员和档案管理员应独立配置，不能有兼任的情况。

（五）测评人员要求

参与此次等级保护测评的投标人其测评人员应具备并符合以下要求：

1、开展此次等级保护测评工作的人员仅限于中华人民共和国境内的中国公民，且无犯罪记录。

2、开展此次等级保护测评工作的人员应由取得等保相关证书的人员组成。

3、测评项目组人员在开展等级保护测评工作之前需签订保密协议。

（六）测评工具要求

1、采用的测评工具必须获得正版授权，并在有效期内，不得使用盗版软件。

2、测评机构所使用的测评工具不会对系统产生破坏或负面影响。

（七）由于测评工作存在一定的风险，包括但不限于：数据丢失、配置参数丢失、网络中断、服务中断等隐患，投标人应当充分识别测评工作可能带来的风险并告知采购人，采购人应当就测评工作存在潜在风险采取必要措施进行确认后方可开展测评。

（八）后续服务

信息系统安全咨询服务。提供7×24小时电话咨询服务；提供信息安全整改建议和措施，技术指导，协助项目使用单位完成系统整改工作；协助项目使用单位建立完整的技术体系、安全运行体系和安全管理体系

九、合同管理安排

1）合同类型：委托合同（买卖合同、租赁合同、建设工程合同、技术合同、委托合同、物业管理合同、其他合同）（在以上合同类型内选择）

2）合同定价方式：固定总价

3）合同履行期限：自合同签订之日起730日，在保障下一年度财政预算资金的情况下，中标人考核合格后可续签下一年度合同。

4）合同履约地点：采购人指定地点

5）支付方式：分期付款

6）履约保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：否

7）质量保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金：否

8）合同支付约定：

1、合同签订后，采购人收到中标人开具的增值税普通发票后30个工作日内，支付合同款的40%作为首付款；

2、中标人完成本服务年度内等保测评工作，出具《等级保护测评报告》且完成年度测评服务验收，采购人收到中标人开具的增值税30个工作日内，采购人支付合同款的60%作为尾款。

9）验收支付标准和方法：

采购人将严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)及国家有关规定、本项目采购文件的要求、政府采购合同和中标人的投标文件及承诺进行履约验收。

10）质量保修范围和保修期：本项目不涉及

11）知识产权归属和处理方式：

1.采购人、服务使用单位与中标人均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

12）成本补偿和风险分担约定：本项目不涉及

13）违约责任与解决争议的方法：

1、违约责任

（1）双方必须遵守合同并执行合同中的各项规定，保证合同的正常履行。

（2）如因投标人在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人及用户造成损失或侵害，包括但不限于采购人及用户本身的财产损失、由此而导致的采购人及用户对任何第三方的法律责任等，投标人对此均应承担全部的赔偿责任。

2、解决争议的方法：在执行合同中发生的或与合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，可向采购人所属地人民法院提起诉讼。诉讼裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。除另有裁决外，诉讼费应由败诉方负担。在诉讼期间，除正在进行诉讼部分外，合同其他部分继续执行。

3、不可抗力事件处理： （1）在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。 （2）不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。 （3）不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

14）合同其他条款：无

#### （三）采购包三

标的名称：2025年德阳市城市治理数字化应用服务项目（德阳工业互联网综合服务平台）商用密码应用安全性评估服务

一、服务目标及标准

依据GB/T39786—2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》、GB/T43207—2023《信息安全技术 信息系统密码应用设计指南》、GB/T43206—2023《信息安全技术 信息系统密码应用测评要求》、GM/T0116—2021《信息系统密码应用测评过程指南》等标准规范，对被测单位的信息系统从物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全、管理制度、人员管理、建设运行和应急处置等方面进行商用密码应用安全性评估，通过测评项目的实施，根据被测信息系统当前的安全状况，给出测评结果并提出改进建议，以确保被测信息系统达到GB/T39786—2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》相应等级的要求。

二、评估服务期限及对象

本项目服务期为两年，合同一年一签，在保障下一年度财政预算资金的情况下，中标人经采购人考核合格后可续签下一年度合同（考核内容及方式由采购人制定，并作为合同条款或附件）。具体每年度的被测系统清单如下：

（一）第一年度密码应用安全性评估系统清单：

| 序号 | 系统名称 | 安全保护等级 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 德阳工业互联网综合服务平台 | 第三级 |

（二）第二年度密码应用安全性评估系统清单：

| 序号 | 系统名称 | 安全保护等级 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 德阳工业互联网综合服务平台 | 第三级 |

三、服务内容及要求

按照国家密码管理部门和行业主管部门对商用密码应用的相关标准和要求，对信息系统及其密码应用方案进行密码应用安全性评估，发现密码应用的薄弱环节和风险，提出切实可行的整改建议，出具商用密码应用安全性评估报告，并协议比选人完成密评结果备案工作。

（一）方案密评（仅针对首次实施密评的系统）

依据GB/T39786—2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》、GB/T43207—2023《信息安全技术 信息系统密码应用设计指南》和信息系统自身安全需求等，对信息系统的密码应用方案进行密码应用安全性评估工作，深入查找密码应用的薄弱环节和安全隐患，分析面临的风险，形成科学准确的评估结果。

对密码应用方案进行密码应用安全性评估，包括但不限于形式审核、实质审核、指标评估、评估结论和报告编制等。

1、形式审核要点

形式审核要点包括文本内容的完整性和规范性等。

2、实质审核要点

实质审核要点包括密码应用场景、密码应用保护对象、密码应用需求、密码应用部署场景、实施保障措施等。

3、指标评估要点

技术评估要点包括身份鉴别、机密性、完整性、不可否认性等。

管理评估要点包括管理制度、人员管理、建设运行、应急处置等。

4、评估结论

参照《商用密码应用安全性评估量化评估评估规则（2023版）》，对信息系统的密码应用情况进行初步量化评估，并对安全措施进行风险分析，得出评估结论。

5、报告编制

根据评估结果，按照国家密码管理局要求，编制信息系统密码应用方案商用密码应用安全性评估报告。

（二）系统密评

依据GB/T39786—2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》、GB/T43206—2023《信息安全技术 信息系统密码应用测评要求》和信息系统自身安全需求等，对信息系统进行密码应用安全性评估工作，深入查找密码应用的薄弱环节和安全隐患，分析面临的风险，形成科学准确的评估结果。

对系统进行密码应用安全性评估，包括但不限于通用要求测评、密码应用技术测评、密码应用管理测评、单元测评、整体测评、量化评估、风险分析和报告编制等。

1、通用要求测评

核查信息系统中使用的密码算法、密码技术、密码产品、密码服务和密钥管理是否满足国家密码管理的相关标准规范要求。

2、密码应用技术测评

包括物理和环境安全测评、网络和通信安全测评、设备和计算安全测评、应用和数据安全测评，验证信息系统的密码应用是否达到相应安全等级的保护要求。

（1）物理和环境安全测评

针对“身份鉴别”、“电子门禁记录数据存储完整性”、“视频监控记录数据存储完整性”等物理和环境安全方面采取的密码保障措施进行各项测评，详细记录现场测评情况（如访谈记录、配置截图、抓包分析截图、产品照片等），完成单项及单元测评结果判定。

（2）网络和通信安全测评

针对“身份鉴别”、“通信数据完整性”、“通信过程中重要数据的机密性”、“网络边界访问控制信息的完整性”、“安全接入认证”等网络和通信安全方面采取的密码保障措施进行各项测评，详细记录现场测评情况（如访谈记录、配置截图、抓包分析截图、产品照片等），完成单项及单元测评结果判定。

（3）设备和计算安全测评

针对“身份鉴别”、“远程管理通道安全”、“系统资源访问控制信息完整性”、“重要信息资源安全标记完整性”、“日志记录完整性”、“重要可执行程序完整性、重要可执行程序来源真实性”等设备和计算安全方面采取的密码保障措施进行各项测评，详细记录现场测评情况（如访谈记录、配置截图、抓包分析截图、产品照片等），完成单项及单元测评结果判定。

（4）应用和数据安全测评

针对“身份鉴别”、“访问控制信息完整性”、“重要信息资源安全标记完整性”、“重要数据传输机密性”、“重要数据存储机密性”、“重要数据传输完整性”、“重要数据存储完整性”、“不可否认性”等应用和数据安全方面采取的密码保障措施进行各项测评，详细记录现场测评情况（如访谈记录、配置截图、抓包分析截图、产品照片等），完成单项及单元测评结果判定。

3、密码应用管理测评

从制度、人员、实施和应急四个方面进行安全管理测评，验证信息系统安全管理机制是否完善，是否能够确保密码技术被合规、正确、有效地实施。

（1）管理制度测评

针对“具备密码应用安全管理制度”、“密钥管理规则”、“建立操作规程”、“定期修订安全管理制度”、“明确管理制度发布流程”“制度执行过程记录留存”等管理制度方面采取的管理措施进行各项测评，详细记录现场测评情况，完成单项及单元测评结果判定。

（2）人员管理测评

针对“了解并遵守密码相关法律法规和密码管理制度”、“建立密码应用岗位责任制度”、“建立上岗人员培训制度”、“定期进行安全岗位人员考核”、“建立关键岗位人员保密制度和调离制度”等人员管理方面采取的管理措施进行各项测评，详细记录现场测评情况，完成单项及单元测评结果判定。

（3）建设运行测评

针对“制定密码应用方案”、“制定密钥安全管理策略”、“制定实施方案”、“投入运行前进行密码应用安全性评估”、“定期开展密码应用安全性评估及攻防对抗演习”等建设运行方面采取的管理措施进行各项测评，详细记录现场测评情况，完成单项及单元测评结果判定。

（4）应急处置测评

针对“应急策略”、“事件处置”、“向有关主管部门上报处置情况”等应急处置方面采取的管理措施进行各项测评，详细记录现场测评情况，完成单项及单元测评结果判定。

4、单元测评

针对各测评指标中的各个测评对象，客观、准确地分析测评证据，对每个测评对象分别进行测评实施和结果判定。汇总各测评单元涉及的所有测评对象的测评实施结果，得出各测评单元的判定结果，并以表格的形式逐一列出。

5、整体测评

针对各个“部分符合”及“不符合”测评指标要求的测评对象，分析与其相关的其他单元、其他层面的测评对象能否和它发生关联关系，发生何种的关联关系，这些关联关系产生的作用是否可以“弥补”该测评对象的不足，以及该测评对象的不足是否会影响与其有关联关系的其他测评对象的测评结果。

6、量化评估

综合单元测评结果和整体测评结果，计算修正后的各测评指标的各个测评对象的测评结果得分、各测评单元得分、各安全层面得分和整体得分，并对被测信息系统的密码应用情况安全性进行总体评价。

7、风险分析

依据相关规范和标准，采用风险分析的方法，分析测评结果中存在的安全问题以及可能对被测信息系统安全造成的影响。

8、报告编制

根据评估结果，按照国家密码管理局要求，编制密码应用安全性评估报告。报告应对信息系统密码应用情况进行全面排查，查找风险漏洞，提出科学合规、具体实用、有针对性的密码应用安全整改方案，规范密码应用。

（三）交付成果

针对采购人的咨询进行及时反馈，方式不限于现场支撑、邮件、电话或报告。根据采购人需求以电子版或纸质版形式输出交付成果，包括但不限于：

1、《项目计划书》

2、《密评方案》

3、《信息系统密码应用方案商用密码应用安全性评估报告》

4、《信息系统商用密码应用安全性评估报告》

（四）后续服务

1.信息系统安全咨询服务：提供7×24小时电话咨询服务；提供信息安全整改建议和措施，技术指导，协助项目使用单位完成系统整改工作；协助项目使用单位建立完整的技术体系、安全运行体系和安全管理体系。

2.安全培训服务：培训内容包括网络安全相关技术及国家信息安全密码安全的有关政策、推进密码安全建设工作的有关要求、实施过程与方法等，服务期内培训次数不少于2次。

四、合同管理安排

1）合同类型：委托合同（买卖合同、租赁合同、建设工程合同、技术合同、委托合同、物业管理合同、其他合同）（在以上合同类型内选择）

2）合同定价方式：固定总价

3）合同履行期限：自合同签订之日起730日，在保障下一年度财政预算资金的情况下，中标人考核合格后可续签下一年度合同。

4）合同履约地点：采购人指定地点

5）支付方式：分期付款

6）履约保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：否

7）质量保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金：否

8）合同支付约定：

1、合同签订后，采购人收到中标人开具的增值税普通发票后30个工作日内，支付合同款的40%作为首付款；

2、中标人完成本服务年度内的商用密码应用安全性评估工作，出具《商用密码应用安全性评估报告》且完成年度测评服务验收，采购人收到中标人开具的增值税30个工作日内，采购人支付合同款的60%作为尾款。

9）验收支付标准和方法：

采购人将严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)及国家有关规定、本项目采购文件的要求、政府采购合同和中标人的投标文件及承诺进行履约验收。

10）质量保修范围和保修期：本项目不涉及

11）知识产权归属和处理方式：

1.采购人、服务使用单位与中标人均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

12）成本补偿和风险分担约定：本项目不涉及

13）违约责任与解决争议的方法：

1、违约责任

（1）双方必须遵守合同并执行合同中的各项规定，保证合同的正常履行。

（2）如因投标人在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人及用户造成损失或侵害，包括但不限于采购人及用户本身的财产损失、由此而导致的采购人及用户对任何第三方的法律责任等，投标人对此均应承担全部的赔偿责任。

2、解决争议的方法：在执行合同中发生的或与合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，可向采购人所属地人民法院提起诉讼。诉讼裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。除另有裁决外，诉讼费应由败诉方负担。在诉讼期间，除正在进行诉讼部分外，合同其他部分继续执行。

3、不可抗力事件处理： （1）在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。 （2）不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。 （3）不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

14）合同其他条款：无

### 三、商务要求

#### （一）采购包一

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 服务期限 | 本项目服务期为两年，合同一年一签。自合同签订之日起90自然日内完成服务准备并由使用单位确认后进入1年服务期。在保障下一年度财政预算资金的情况下，中标人考核合格后可续签下一年度合同。 |
| 2 | ★ | 服务地点 | 采购人指定地点 |
| 3 | ★ | 验收、交付标准和方法 | 1）验收组织方式：自行验收 2）是否邀请本项目的其他供应商：否 3）是否邀请专家：是 4）是否邀请服务对象：否 5）是否邀请第三方检测机构：否 6）履约验收程序：一次性验收 7）履约验收时间： 验收条件说明：中标人提出验收申请，达到验收条件起5日内，验收合同总金额的100%； 8）验收组织的其他事项：无 9）技术履约验收内容：根据采购文件服务内容及服务要求进行验收。 10）商务履约验收内容：对服务期限、地点等采购文件内容要求逐一进行验收。 11）履约验收标准：按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库【2016】205号）的要求进行验收，同时按国家有关规定、采购文件的质量要求和技术指标、中标人的投标文件及承诺与合同约定进行验收。 12）履约验收其他事项：无 |
| 4 | ★ | 支付方式 | 分期付款 |
| 5 | ★ | 付款进度安排 | 1、预付款，合同签订之后，采购人收到中标人开具的增值税普通发票后，达到付款条件起30日内，据实情况说明为支付合同总金额的40% 2、进度款，进入服务期，按月考核，每三个月为一个支付季度，每个支付季度支付一次服务费用。第一个支付季度：采购人收到中标人开具的增值税普通发票后，达到付款条件起30日内，据实情况说明为在合同总金额的15%基础上按考核结果据实支付 3、进度款，第二个支付季度：采购人收到中标人开具的增值税普通发票后，达到付款条件起30日内，据实情况说明为在合同总金额的15%基础上按考核结果据实支付 4、进度款，第三个支付季度：采购人收到中标人开具的增值税普通发票后，达到付款条件起30日内，据实情况说明为在合同总金额的15%基础上按考核结果据实支付 5、尾款，第四个支付季度：完成本服务年度服务项目终验后，采购人收到中标人开具的增值税普通发票后，达到付款条件起30日内，据实情况说明为在合同总金额的15%基础上按考核及验收结果据实支付 |
| 6 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | 1、违约责任（1）双方必须遵守合同并执行合同中的各项规定，保证合同的正常履行。（2）如因投标人在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人及用户造成损失或侵害，包括但不限于采购人及用户本身的财产损失、由此而导致的采购人及用户对任何第三方的法律责任等，投标人对此均应承担全部的赔偿责任。2、解决争议的方法：在执行合同中发生的或与合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，可向采购人所属地人民法院提起诉讼。诉讼裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。除另有裁决外，诉讼费应由败诉方负担。在诉讼期间，除正在进行诉讼部分外，合同其他部分继续执行。3、不可抗力事件处理：（1）在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。（2）不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。（3）不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。 |

#### （二）采购包二

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 服务期限 | 自合同签订之日起两年，在保障下一年度财政预算资金的情况下，中标人验收合格后可续签下一年度合同。 |
| 2 | ★ | 服务地点 | 采购人指定地点 |
| 3 | ★ | 验收、交付标准和方法 | 1）验收组织方式：自行验收。 2）是否邀请本项目的其他供应商：否 3）是否邀请专家：否 4）是否邀请服务对象：否 5）是否邀请第三方检测机构：否 6）履约验收程序：一次性验收。 7）履约验收时间：中标人提出验收申请之日起5日内组织验收。 8）验收组织的其他事项：无 9）技术履约验收内容：根据采购文件服务内容及服务要求进行验收。 10）商务履约验收内容：对服务期限、地点等采购文件内容要求逐一进行验收。 11）履约验收标准：按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库【2016】205号）的要求进行验收，同时按国家有关规定、采购文件的质量要求和技术指标、中标人的投标文件及承诺与合同约定进行验收。 12）履约验收其他事项：无 |
| 4 | ★ | 支付方式 | 分期付款 |
| 5 | ★ | 付款进度安排 | 1、合同签订后，采购人收到中标人开具的增值税普通发票后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的40.00% 2、中标人完成本服务年度内系统的等保测评工作并出具《等级保护测评报告》后，以及完成年度等级保护测评服务验收，采购人收到中标人开具的增值税发票后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的60.00% |
| 6 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | 1、违约责任 （1）双方必须遵守合同并执行合同中的各项规定，保证合同的正常履行。 （2）如因投标人在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人及用户造成损失或侵害，包括但不限于采购人及用户本身的财产损失、由此而导致的采购人及用户对任何第三方的法律责任等，投标人对此均应承担全部的赔偿责任。 2、解决争议的方法：在执行合同中发生的或与合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，可向采购人所属地人民法院提起诉讼。诉讼裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。除另有裁决外，诉讼费应由败诉方负担。在诉讼期间，除正在进行诉讼部分外，合同其他部分继续执行。 3、不可抗力事件处理： （1）在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。 （2）不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。 （3）不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。 |

#### （三）采购包三

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 服务期限 | 自合同签订之日起两年，在保障下一年度财政预算资金的情况下，中标人验收合格后可续签下一年度合同。 |
| 2 | ★ | 服务地点 | 采购人指定地点 |
| 3 | ★ | 验收、交付标准和方法 | 1）验收组织方式：自行验收。 2）是否邀请本项目的其他供应商：否 3）是否邀请专家：否 4）是否邀请服务对象：否 5）是否邀请第三方检测机构：否 6）履约验收程序：一次性验收。 7）履约验收时间：中标人提出验收申请之日起5日内组织验收。 8）验收组织的其他事项：无 9）技术履约验收内容：根据采购文件服务内容及服务要求进行验收。 10）商务履约验收内容：对服务期限、地点等采购文件内容要求逐一进行验收。 11）履约验收标准：按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库【2016】205号）的要求进行验收，同时按国家有关规定、采购文件的质量要求和技术指标、中标人的投标文件及承诺与合同约定进行验收。 12）履约验收其他事项：无 |
| 4 | ★ | 支付方式 | 分期付款 |
| 5 | ★ | 付款进度安排 | 1、合同签订后，采购人收到中标人开具的增值税普通发票后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的40.00% 2、中标人完成本服务年度内系统的信息系统密码应用方案商用密码应用安全性评估工作并出具《信息系统密码应用方案商用密码应用安全性评估报告》后，以及完成年度等级保护测评服务验收，采购人收到中标人开具的增值税发票后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的60.00% |
| 6 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | 1、违约责任 （1）双方必须遵守合同并执行合同中的各项规定，保证合同的正常履行。 （2）如因投标人在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人及用户造成损失或侵害，包括但不限于采购人及用户本身的财产损失、由此而导致的采购人及用户对任何第三方的法律责任等，投标人对此均应承担全部的赔偿责任。 2、解决争议的方法：在执行合同中发生的或与合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，可向采购人所属地人民法院提起诉讼。诉讼裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。除另有裁决外，诉讼费应由败诉方负担。在诉讼期间，除正在进行诉讼部分外，合同其他部分继续执行。 3、不可抗力事件处理： （1）在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。 （2）不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。 （3）不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。 |

### 三、其他要求

采购包一：

1、本项目采购要求中所涉及的全部国家标准、相关文件如出现最新标准，以最新标准为准。

2、针对投标人提供的实施方案进行综合评审，具体包括：技术方案包括：①项目需求分析；②平台综合管理与运营中心方案；③工业PaaS服务方案④业务中台方案⑤工业互联网应用服务中心方案⑥数采及边缘计算服务方案⑦工业大数据服务方案⑧OpenAPI能力开放平台方案⑨管理工具方案⑩云安全服务方案等；后续服务方案包括：①售后承诺；②服务团队；③响应及修复时间；④运行保障体系；⑤日常运维工作；⑥应急保障方案；⑦服务质量保障措施；⑧培训方案

3、为完成本项目，投标人需配备团队服务人员。

4、投标人可对本项目进行现场演示。

5、投标人为完成本项目须具有类似履约经验。

采购包二：

1、本项目采购要求中所涉及的全部国家标准、相关文件如出现最新标准，以最新标准为准。

2、投标人针对本项目提供的项目实施方案内容包括：①安全物理环境②安全通信网络③安全区域边界④安全计算环境⑤安全管理中心⑥安全管理制度⑦安全管理机构⑧安全管理人员⑨安全运维管理⑩安全建设管理。

3、为完成本项目，投标人需配备团队服务人员。

4、投标人为完成本项目须具有类似履约经验。

采购包三：

1、本项目采购要求中所涉及的全部国家标准、相关文件如出现最新标准，以最新标准为准。

2、投标人针对本项目提供的项目实施方案内容包括：①项目实施方案、②人员组织及工期控制、③安全服务保障方案、④项目质量管控方案、⑤安全培训方案、⑥售后服务方案。

3、为完成本项目，投标人需配备团队服务人员。

4、投标人为完成本项目须具有类似履约经验。

- 资格要求

### 一、投标人一般资格要求

#### （一）采购包一

| 序号 | 资格要求名称 | 资格要求详细说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力。 | 投标人需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。（注：投标人应提供营业执照并进行电子签章） |
| 2 | 具有良好的商业信誉 | 投标人需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章 |
| 3 | 具有健全的财务会计制度。 | 投标人需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 | 投标人需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 5 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 投标人需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 | 投标人需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 7 | 符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定。 | 投标人需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 8 | 不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。 | 投标人需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |

#### （二）采购包二

| 序号 | 资格要求名称 | 资格要求详细说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力。 | 投标人需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。（注：投标人应提供营业执照并进行电子签章） |
| 2 | 具有良好的商业信誉 | 投标人需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章 |
| 3 | 具有健全的财务会计制度。 | 投标人需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 | 投标人需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 5 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 投标人需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 | 投标人需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 7 | 符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定。 | 投标人需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 8 | 不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。 | 投标人需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |

#### （三）采购包三

| 序号 | 资格要求名称 | 资格要求详细说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力。 | 投标人需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。（注：投标人应提供营业执照并进行电子签章） |
| 2 | 具有良好的商业信誉 | 投标人需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章 |
| 3 | 具有健全的财务会计制度。 | 投标人需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 | 投标人需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 5 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 投标人需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 | 投标人需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 7 | 符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定。 | 投标人需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 8 | 不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。 | 投标人需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |

### 二、投标人特殊资格要求

#### （一）采购包一

| 序号 | 资格要求名称 | 资格要求详细说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无 | 无 |

#### （二）采购包二

| 序号 | 资格要求名称 | 资格要求详细说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人须具有有效的《网络安全服务认证证书等级保护测评服务认证》或《网络安全等级测评与检测评估机构服务认证证书》。 | 投标人须具有有效的《网络安全服务认证证书等级保护测评服务认证》或《网络安全等级测评与检测评估机构服务认证证书》复印件或扫描件并加盖投标人公章。 |

#### （三）采购包三

| 序号 | 资格要求名称 | 资格要求详细说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人须为国家密码管理局发布的《商用密码检测机构(商用密码应用安全性评估业务)目录》名单内的企业，或具有有效期内的《商用密码检测机构资质证书》。 | 投标人须为国家密码管理局发布的《商用密码检测机构(商用密码应用安全性评估业务)目录》名单内的企业，或具有有效期内的《商用密码检测机构资质证书》复印件或扫描件并加盖投标人公章。 |

- 评分细则及标准

#### （一）采购包一

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审90.00分 报价得分10.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 评标分值 | 客观/主观 | 关联投标文件格式文本 |
| 详细评审 | 技术方案 | 投标人根据本项目服务内容及要求提供技术方案，方案内容包括：①项目需求分析；②平台综合管理与运营中心方案；③工业PaaS服务方案④业务中台方案⑤工业互联网应用服务中心方案⑥数采及边缘计算服务方案⑦工业大数据服务方案⑧OpenAPI能力开放平台方案⑨管理工具方案⑩云安全服务方案等；包含以上全部内容、内容完整，符合项目要求的得30分；每缺少一项内容扣3分；每有一项内容有缺陷的扣1.5分；扣完为止，未提供不得分。注：本项所述“缺陷”是指：项目信息错误、内容与本项目需求无关、方案内容前后矛盾、方案内容表述前后不一致、方案内容仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、项目采购内容缺失、与项目技术和服务要求无关等情况。 | 30 | 主观 |  |
|  | 后续服务方案 | 投标人针对本项目服务内容及要求提供的后续服务方案，方案内容包括：①售后承诺；②服务团队；③响应及修复时间；④运行保障体系；⑤日常运维工作；⑥应急保障方案；⑦服务质量保障措施；⑧培训方案等；包含以上全部内容、内容完整，符合项目要求的得24分；每缺少一项内容扣3分；每有一项内容有缺陷的扣1.5分；扣完为止，未提供不得分。注：本项所述“缺陷”是指：项目信息错误、内容与本项目需求无关、方案内容前后矛盾、方案内容表述前后不一致、方案内容仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、项目采购内容缺失、与项目技术和服务要求无关等情况。 | 24 | 主观 |  |
|  | 服务团队 | 投标人为本项目配置以下人员：1、项目经理（1人）项目经理具有:计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试的①软件设计师证书；②系统集成项目管理工程师证书；③信息安全工程师证书，每具有其中之一证书得2分，本项最高得6分。2、技术支持工程师（1人）技术支持工程师具有:计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试的①软件设计师证书；②系统集成项目管理工程师证书，每具有一个证书得2分，本项最高得4分。3、支撑工程师（1人）支撑工程师具有:计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试的①系统集成项目管理工程师证书；②数据库系统工程师证书，每具有一个证书得2分，本项最高得4分。注：提供相应人员证书复印件（扫描件）并加盖投标人公章。以上人员不重复得分。 | 14 | 客观 |  |
|  | 业绩案例 | 投标人具有2023年1月1日（含）至投标文件递交截止日止的类似项目业绩，提供一个得3分，每增加一个类似业绩加2分，本项最多得7分。注：1、投标人需提供合同复印件（扫描件）并加盖投标人公章，以合同签订时间为准；提供的证明材料内容不能反映上述要求的、模糊不清无法辨认的不予计分。2、类似项目指：信息化类项目业绩。 | 7 | 客观 |  |
|  | 现场演示 | 投标人应对服务内容及功能要求标注“●”的功能进行演示demo或者原型系统演示，所有要求共10项都满足的得15分，有一项要求不能全部满足的扣1.5分，扣完为止，存在缺陷或放弃演示的不得分。缺陷是指：存在与演示要求无关、内容不合理不完整等情况。注:以上演示提供系统界面演示，或为类似案例程序系统演示，不可以使用PPT或操作视频，总体演示时间不超过 20分钟。投标人须到代理机构办公场地(XXX)进行现场演示，不接受线上演示。现在演示当天投标人在开标时间前须在现场进行签到，具体开始演示时间以评审委员会现场通知为准，投标人在收到演示通知30分钟内未到达演示现场进行演示的，视为放弃演示，作扣分处理。现场演示所需的设备、环境、演示人员等所有相关配套设备由投标人自行准备。 | 15 | 客观 |  |
| 价格分 | 价格分 | 满足招标文件要求且报价最低的为评审基准价，价格得分=（评审基准价/报价）×标准分值。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，中小企业价格优惠。 | 10 | 客观 |  |

#### （二）采购包二

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审90.00分 报价得分10.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 评标分值 | 客观/主观 | 关联投标文件格式文本 |
| 详细评审 | 等保测评服务方案 | 投标人提供的等保测评服务方案应至少包含：①安全物理环境②安全通信网络③安全区域边界④安全计算环境⑤安全管理中心⑥安全管理制度⑦安全管理机构⑧安全管理人员⑨安全运维管理⑩安全建设管理，内容完整、满足项目需求的得45分，每缺少一项内容扣4.5分；每项内容中每有一项缺陷的扣2分，扣完为止。 注：本项所述“缺陷”是指：项目信息错误、内容与本项目需求无关、方案内容前后矛盾、方案内容表述前后不一致、方案内容仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、项目采购内容缺失、与项目技术和服务要求无关等情况。 | 45分 | 主观 |  |
|  | 人员配备 | 1、总测评师(1人)：具有①信息（或网络）安全等级测评师（高级）证书、②行政主管部门颁发的高级工程师职称证书（网信专业）、③行政主管部门颁发的高级工程师职称证书（信息技术专业），每有一项得3分,本项最多得9分。 2、项目技术负责人（1人）：具有①信息（或网络）安全等级测评师（高级）证书、②注册信息安全专业人员(CISP)证书的，每有一项得3分，本项最多得6分。 3、项目质量负责人（1人）：具有①信息（或网络）安全等级测评师证书、②注册信息安全工程师（CISE）证书的，每有一项得3分，本项最多得6分。 4.项目团队人员（3人，团队人员中一人多证、多人同证的不重复计分）：①具有信息（或网络）安全等级测评师证书得3分，②具有行政主管部门颁发的高级工程师职称证书（电子计算机专业）得3分，③具有行政主管部门颁发的高级工程师职称证书（网络技术应用专业）得3分，本项最多得9分。 注：①项目团队人员不包括总测评师、技术负责人、质量负责人。②提供相应人员证书复印件（扫描件）并加盖投标人公章。③以上人员不重复得分。 | 30分 | 客观 |  |
|  | 履约能力 | 投标人具有2022年1月1日（含）至投标文件递交截止日止的类似项目业绩，每提供一个得3分，本项最多得15分。 注：1、投标人需提供合同复印件（扫描件），以合同签订时间为准；提供的证明材料内容不能反映上述要求的、模糊不清无法辨认的不予计分。 2、类似项目指：网络安全等级保护测评类项目。 3、以上资料须提供复印件（扫描件）并加盖投标人公章。 | 15分 | 客观 |  |
| 价格分 | 价格分 | 满足招标文件要求报价最低的投标人报价为评标基准价，其价格分为满分。投标人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/投标人报价）×10。 注：1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定，对符合规定的小型、微型、监狱企业、残疾人福利性单位报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审（如所有投标人均满足价格扣除条件的，则不必再扣除）。2、提供虚假《中小企业（监狱企业）声明函》的，作提供虚假材料谋取成交予以处理。 | 10分 | 客观 |  |

#### （三）采购包三

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审90.00分 报价得分10.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 评标分值 | 客观/主观 | 关联投标文件格式文本 |
| 详细评审 | 项目实施方案 | 投标人针对本项目服务内容及要求提供的项目实施方案，方案内容包括：①项目实施方案、②人员组织及工期控制、③安全服务保障方案、④项目质量管控方案、⑤安全培训方案、⑥售后服务方案。内容完整、满足项目需求的得42分，每缺少一项内容扣7分；每项内容中每有一项缺陷的扣3.5分，扣完为止。 注：本项所述“缺陷”是指：项目信息错误、内容与本项目需求无关、方案内容前后矛盾、方案内容表述前后不一致、方案内容仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、项目采购内容缺失、与项目技术和服务要求无关等情况。 | 42分 | 主观 |  |
|  | 人员配备 | 1.项目经理（1人）：具有①商用密码应用安全性评估从业人员考核成绩合格证书、②行政主管部门颁发的系统分析师证书的，每有一项得4分，本项最多得8分。 2.技术负责人（1人）：具有①商用密码应用安全性评估从业人员考核成绩合格证书、②行政主管部门颁发的信息安全工程师证书的，每有一项得4分，本项最多得8分。 3.质量负责人（1人）：具有①商用密码应用安全性评估从业人员考核成绩合格证书、②行政主管部门颁发的信息安全工程师证书的，每有一项得4分，本项最多得8分。 4.项目团队人员（2人，团队人员中一人多证、多人同证的不重复计分）：①具有行政主管部门颁发的高级工程师职称证书（电子技术专业）的4分，②具有行政主管部门颁发的高级工程师职称证书（信息与通信工程专业）的得4分，本项最多得8分。 注：①项目团队人员不包括项目经理、技术负责人、质量负责人。②提供相应人员证书复印件（扫描件）并加盖投标人公章。③以上人员不重复得分。 | 32分 | 客观 |  |
|  | 履约能力 | 投标人具有2023年1月1日（含）至投标文件递交截止日止的类似项目业绩，每提供一个得4分，本项最多得16分。 注：1、投标人需提供合同复印件（扫描件），以合同签订时间为准；提供的证明材料内容不能反映上述要求的、模糊不清无法辨认的不予计分。 2、类似项目指：密码应用安全性评估类项目。 3、以上资料须提供复印件（扫描件）并加盖投标人公章。 | 16分 | 客观 |  |
| 价格分 | 价格分 | 满足招标文件要求报价最低的投标人报价为评标基准价，其价格分为满分。投标人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/投标人报价）×10。 注：1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定，对符合规定的小型、微型、监狱企业、残疾人福利性单位报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审（如所有投标人均满足价格扣除条件的，则不必再扣除）。2、提供虚假《中小企业（监狱企业）声明函》的，作提供虚假材料谋取成交予以处理。 | 10分 | 客观 |  |

- 服务目录及最高限价

- 服务目录及最高限价

采购包一：

| 2025年德阳市城市治理数字化应用服务项目（德阳工业互联网综合服务平台）服务目录表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务名称 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） | 备注 |
| 一 | 软件使用服务 |  | 3091977.00 |  | 3091977.00 |  |
| （一） | 平台综合管理与运营中心 | 项/年 | 925905.00 | 1 | 925905.00 |  |
| （二） | 工业PaaS服务 | 项/年 | 409020.00 | 1 | 409020.00 |  |
| （三） | 业务中台 | 项/年 | 158457.00 | 1 | 158457.00 |  |
| （四） | 工业互联网应用服务中心 | 项/年 | 572220.00 | 1 | 572220.00 |  |
| （五） | 数采及边缘计算服务 | 项/年 | 88740.00 | 1 | 88740.00 |  |
| （六） | 工业大数据服务 | 项/年 | 613530.00 | 1 | 613530.00 |  |
| （七） | OpenAPI能力开放平台 | 项/年 | 142800.00 | 1 | 142800.00 |  |
| （八） | 管理工具 | 项/年 | 181305.00 | 1 | 181305.00 |  |
| 二 | 云安全服务 |  | 342980.00 |  | 342980.00 |  |
| 1 | 虚拟防火墙 | 项/年 | 9348.00 | 1 | 9348.00 |  |
| 2 | 主机安全 | 项/年 | 37080.00 | 1 | 37080.00 |  |
| 3 | 日志审计 | 项/年 | 44640.00 | 1 | 44640.00 |  |
| 4 | 数据库审计 | 项/年 | 24000.00 | 1 | 24000.00 |  |
| 5 | 堡垒机 | 项/年 | 30102.00 | 1 | 30102.00 |  |
| 6 | Web应用防火墙 | 项/年 | 14250.00 | 1 | 14250.00 |  |
| 7 | 网页防篡改 | 项/年 | 4440.00 | 1 | 4440.00 |  |
| 8 | 漏洞扫描 | 项/年 | 45120.00 | 1 | 45120.00 |  |
| 9 | 安全威胁检测 | 项/年 | 18000.00 | 1 | 18000.00 |  |
| 10 | 安全监测分析 | 项/年 | 18000.00 | 1 | 18000.00 |  |
| 11 | 远程应急响应 | 项/年 | 18000.00 | 1 | 18000.00 |  |
| 12 | 密码接入服务 | 项/年 | 80000.00 | 1 | 80000.00 |  |
| 三 | 驻场人员服务 |  | 200000.00 |  | 200000.00 |  |
| 1 | 驻场人员服务 | 项/年 | 200000.00 | 1 | 200000.00 |  |
| 合计 | 年度服务费限价（元） |  | 3634957.00 |  | 3634957.00 |  |

采购包二：

| 2025年德阳市城市治理数字化应用服务项目（德阳工业互联网综合服务平台）网络安全等级保护测评服务目录表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务名称 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） | 备注 |
| 一 | 网络安全等级保护测评服务 |  | 50000.00 |  | 50000.00 |  |
| 1 | 网络安全等级保护测评服务 | 项/年 | 50000.00 | 1 | 50000.00 |  |
| 合计 | 年度服务费限价（元） |  | 50000.00 |  | 50000.00 |  |

采购包三：

| 2025年德阳市城市治理数字化应用服务项目（德阳工业互联网综合服务平台）商用密码应用安全性评估服务目录表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务名称 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） | 备注 |
| 一 | 商用密码应用安全性评估服务 |  | 55000.00 |  | 55000.00 |  |
| 1 | 密码应用测评 | 项/年 | 55000.00 | 1 | 55000.00 |  |
| 合计 | 年度服务费限价（元） |  | 55000.00 |  | 55000.00 |  |

- 报价要求

不超过限价